吉林省头道松花江流域水环境综合治理

与可持续发展试点实施方案

（征求意见稿）

2021年12月

目  录

一、总则	1

（一）编制背景	1

（二）目的及意义	2

1.试点目的	2

2.试点意义	4

3.试点主要特色	5

（三）编制依据	6

1.法律法规	6

2.规范性文件	7

（四）范围及时限	8

二、现状与形势	9

（一）基本情况	9

1.经济社会发展基本情况	9

2.自然环境基本情况	10

3.试点的典型性和代表性	13

（二）流域试点发展优势	14

1.自然资源优势	14

2.生态环境优势	15

3.红色文化优势	15

4.边境区位优势	15

5.绿色转型机遇	16

（三）工作回顾总结	16

1.全面加强水资源保护	16

2.推进水环境综合治理	17

3.强化水污染防治	17

4.加强水生态修复	17

5.加速产业绿色转型	18

6.推动城乡协调发展	18

（四）问题识别	19

1.流域空间开发与资源环境利用保护不够协调	19

2.水污染防治任务仍然较大	20

3.生态文明建设仍需进一步增强	20

4.新旧动能转换任务艰巨	20

5.水环境管理机制尚不健全	21

三、总体要求	21

（一）指导思想	21

（二）基本原则	22

（三）主要目标及考核指标	23

1.主要目标	23

2.考核指标	23

3.紧迫性分析	25

四、重点任务	27

（一）构建空间开发与资源承载力相匹配的新格局	27

1.加强国土空间管控	27

2.优化城镇空间布局	28

3.推进人口有序转移	29

4.坚守生态保护红线	30

5.促进资源集约节约利用	30

（二）推动流域水污染防治助力绿色高质量发展	32

1.推进工业污染源达标排放	32

2.强化城镇污水和垃圾处理	32

3.继续推进农村环境综合整治	33

4.强化面源污染防治	34

（三）加快从“绿水青山”到“冰天雪地”的统筹治理	35

1.推进湿地保护与恢复	35

2.提升水源涵养功能	36

3.加强河流综合整治	36

4.维持生物多样性	37

5.做强冰雪经济	38

6.强化黑土地保护	38

（四）打造流域特征明显的绿色生态产业体系	39

1.突出发展绿食品产业	39

2.着力发展医药康养产业	40

3.大力发展全域旅游	40

4.集约发展硅藻土产业	41

5.加快发展长白山文化产业	41

（五）建立实现生态产品价值的新机制	42

1.建立健全生态产品价值实现机制	43

2.建立和完善横向生态补偿机制	43

3.建立有利于资源高效利用的体制机制	44

（六）推动绿色生产生活厚植乡村振兴的生态底色	44

1.推进节水型社会达标建设	44

2.强化饮用水源地保护	45

3.增强水资源供给能力	46

4.倡导绿色消费模式	46

5.提高全社会生态环境保护意识	47

6.推动企业增加绿色产品和服务供给	48

（七）探索保障流域可持续发展的新举措	49

1.全面推行和完善“河长制”	49

2.推动流域协同治理机制创新	49

3.建立健全考核评价体系与奖惩机制	50

4.推动社会资本参与流域治理	51

5.打造公众参与流域治理的良好氛围	51

五、投资匡算及可达性分析	52

（一）总体安排	52

（二）重点工程概述	54

1.城镇污水处理	54

2.城镇垃圾收集处理	54

3.养殖污染防治	54

4.农村环境整治	54

5.生态循环农业	54

6.河道综合整治	55

7.可持续发展工程	55

8.饮用水水源地治理工程	55

（三）预期环境效益	55

（四）目标可达性分析	56

1.污染防治目标可达性分析	57

2.考核断面水质目标可达性分析	57

3.生态保护目标可达性分析	58

4.节水目标可达性分析	58

5.绿色发展目标可达性分析	58

六、组织实施	59

（一）强化组织保障	59

（二）强化工作落实	59

（三）强化政策支持	60

附表 重点工程清单	61

# 一、总则

## （一）编制背景

松花江是吉林省流域面积最大、流域最广、年径流量最大的河流。头道松花江是松花江源左岸第一条大支流，也称为松花江的南源。源于长白山的锦江和漫江汇合后始称“头道松花江”，流经吉林省白山市下辖的抚松县、临江市、靖宇县，在靖宇县那尔轰镇两江口与二道松花江汇合后称为松花江（即西流松花江）。

头道松花江流域位于吉林省白山市境内。多年来白山市一直坚持把生态文明作为生存之基、发展之源、立市之本，坚持生态立市、建设生态强市。白山市各级政府坚决贯彻习近平总书记的“两山”理念，重视包括头道松花江流域水环境综合治理在内的生态保护工作，在生态环境保护方面卓有成效，2020年白山市获得国家生态文明建设示范市称号、抚松县入选全国“绿水青山就是金山银山”实践创新基地名单。但是，由于白山市地处长白山山区、交通较为闭塞，为了确保生态安全在引入工业企业时又非常慎重，导致经济发展缓慢，水环境治理保护投入不足，多年来的“欠账”较多。

2021年9月，吉林省委省政府为了忠实践行习近平生态文明思想、推动白山市率先走出生态优先绿色发展新路，专门出台《中共吉林省委 吉林省人民政府 关于支持白山市建设践行“两山”理念试验区的意见》（吉发[2021]21号），并在文件中明确提出“自2021年开始连续5年，省财政每年安排补助资金2亿元，重点用于试验区生态保护修复、绿色产业发展”。

中共白山市委七届十次全会审议通过了《关于深入践行“两山”理念 奋力开创绿色转型高质量发展全面振兴新局面的决定》，强调要进一步全方位、全地域、全过程推进生态文明建设，全面建设践行“两山”理念试验区，打造美丽中国“白山样板”。

在上述背景下，为了着力改善头道松花江流域水环境质量、促进流域生态文明建设和经济可持续发展，根据《国家发展改革委办公厅关于组织开展全国第二批流域水环境综合治理与可持续发展试点工作的通知》（发改办地区[2021]625号）文件要求，结合头道松花江流域实际，制定本方案。

## （二）目的及意义

### 1.试点目的

一是探索松花江的源头治理和跨境流域命运共同体建设的长效机制。头道松花江是松花江南源最大支流，其水质情况直接影响松花江水环境质量，同时，由于松花江在黑龙江省同江县附近汇入黑龙江并最终进入俄罗斯境内，头道松花江水质情况又涉及跨境流域治理问题。目前流域范围内四个监测断面保持在Ⅱ-Ⅲ类水质标准，但数据显示，2020年各断面氨氮、总氮、总磷等指标均相比2016年仍有较为显著的提高。通过试点建设，抢抓目前水质尚未出现显著下滑的关键节点，深化流域水环境综合治理，提升头道松花江流域水环境质量，实现源头控制、统筹实施和科学治理，推进流域命运共同体建设，提高跨境流域治理保护综合协调能力。

二是探索“山水林田湖草沙冰”的流域一体化保护和系统治理模式。头道松花江流域地处长白山腹地，既有“绿水青山”又有“冰天雪地”，资源优势突出。2018年9月，习近平总书记到吉林视察时强调，“绿水青山、冰天雪地都是金山银山”。2020年7月，习近平总书记在吉林考察时强调，“采取有效措施切实把黑土地这个‘耕地中的大熊猫’保护好、利用好”。头道松花江流域具有东北地区的典型特征，具备将“山水林田湖草沙冰”统筹治理的可能空间。通过将其列为试点，探索“江河滋润黑土、黑土孕育山林、山林承载冰雪、冰雪反哺江河”的流域一体化保护和系统治理模式，为北方类似流域治理提供可靠经验。

三是探索从“脱贫攻坚”到“乡村振兴”的持续发展路径。靖宇全县均属于头道松花江流域范围，全县面积占流域面积近40%。作为吉林省8个国定贫困县之一，靖宇县已于2020年实现脱贫“摘帽”，脱贫攻坚取得决定性胜利。通过试点建设，在巩固脱贫成果的过程中进一步发挥生态文明在脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接中的独特作用，在持续改善生态环境的同时，探索脱贫地区乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴的持续发展路径，确保巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴发展的有效衔接。

### 2.试点意义

在头道松花江建设示范区，将有效破解流域空间开发与资源环境利用保护不协调等突出问题。有利于探索特殊类型地区加强生态文明建设、推动可持续和高质量发展的新路径，对深入实施东北振兴战略，实现绿色转型高质量发展全面振兴具有重要意义。

一是有利于对接国家新一轮东北全面振兴战略和我省“一主六双”高质量发展战略。2021年9月国务院批复同意《东北全面振兴“十四五”实施方案》，要求进一步确保“祖国北疆生态安全屏障更加牢固”；中共吉林省委十一届九次全会通过的《中共吉林省委关于全面实施“一主六双”高质量发展战略的决定》，重点建设“长春-通化-白山-延边-吉林-长春”避暑休闲冰雪旅游大环线。因此，将头道松花江流域列为试点，有助于加快推进流域生态环境建设和传统产业转型升级，能够为白山市乃至吉林省全面对接新一轮东北振兴国家战略、深入实施吉林省“一主六双”高质量发展战略奠定坚实基础。

二是有利于进一步激发地方各级政府落实可持续发展战略的积极性。2021年9月吉林省委省政府出台文件支持白山市建设践行“两山”理念试验区，并在正式文件中明确，自2021年起连续5年每年支持2亿元财政资金，用于生态保护修复和绿色产业发展。在省级财政面临较大压力的情况，五年10亿元的资金支持体现了吉林省委省政府对白山市率先走出生态优先绿色发展新路的热切期盼和大力支持，也能够保证流域环境综合治理试点项目配套资金的落实能力。

三是有利于摸索依托红色资源促进革命老区绿色生态发展的现实途径。头道松花江流域具有非常丰富的红色旅游资源，白山市被称作是抗日战争时期“东北抗联”的主战场、解放战争时期“四保临江”的大本营以及抗美援朝时期中国志愿军的供给点，红色旅游资源丰富，具备“全国青少年长白山革命传统教育基地”的品牌优势。通过流域环境综合治理，做好产业升级、文旅交融、配套建设等文章，有利于实现红色旅游与绿色发展相得益彰、双轮驱动，为高质量发展注入强大精神动力和生态产业支撑力，从而为省内乃至国内具有生态优势的革命老区高质量发展提供经验借鉴。

### 3.试点主要特色

头道松花江流域试点将以“两山”理念为导引，以生态优先、绿色发展为方向，坚持“生态优势做好、绿色优势做美、资源优势做大、特色优势做强”的发展思路，努力探索生态、经济、社会协调发展新模式。试点特色主要体现在如下四个方面：

一是加强资源整合，强化统筹协同。突出试点流域资源、生态、红色、边境、转型等特色资源，深入践行“两山”理念，实施“山水林田湖草沙冰”统筹治理，推进水污染防治、生态修复等重点工程，加快绿色转型高质量发展，探索特殊类型地区加强生态文明建设、推动可持续发展的新路径。

二是加强产业引领，转换发展动能。坚持生态产业化、产业生态化，加快绿色转型高质量发展全面振兴，改变一直以来粗放式、单一型发展模式，推动产业向集聚化布局、规模化发展、中高端迈进，形成多点支撑、多业并举、多元发展的绿色产业格局。

三是加强协同推进，实现错位发展。着力解决区域间发展同质化、同构性问题，积极推动资源整合、政策整合、产业整合，促进各地开展协作；立足自身比较优势，因地制宜、因地施策，突出功能互补、各展所长，坚持差异性原则，实现错位化发展。

四是加强生态治理，助力乡村振兴。坚持扬优势、育产业、激活力，将“生态+”理念融入流域发展全过程、各领域，融汇各种要素、贯通域内域外，倡导绿色生活方式，推进美丽宜居乡村建设，探索实践重点生态功能区实现生态优良、文明富裕的转型发展新路。

## （三）编制依据

### 1.法律法规

《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）

《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日施行）

《中华人民共和国水法》（2016年7月修订）

《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日施行）

《中华人民共和国森林法》（1998年4月29日修订）

《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日施行）

《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）

《畜禽规模养殖污染防治条例》（2014年1月1日施行）

《城镇排水与污水处理条例》（2014年1月1日施行）

《吉林省松花江流域水污染防治条例》（2008年8月1日施行）

《吉林省生态环境保护条例》

### 2.规范性文件

《水污染防治行动计划》

《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的指导意见》

《生态文明体制改革总体方案》

《国家发展改革委办公厅关于组织开展全国第二批流域水环境综合治理与可持续发展试点工作的通知》（发改办地区〔2021〕625号）

《吉林省关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》

《中共吉林省委 吉林省人民政府关于支持白山市建设践行“两山”理念试验区的意见》（吉发[2021]21号）

《白山市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》

《靖宇县人民政府关于实施”三线一单“生态环境分区管控的意见》

《抚松县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》

《临江市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》

《白山市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》

## （四）范围及时限

试点流域范围包括白山市的临江市、靖宇县、抚松县3个县（市），涉及临江市1个镇、靖宇县8个乡（镇）、抚松县10个乡（镇），流域面积7730.00平方公里。方案涉及到的具体行政区域见表1-1。

表1-1  方案涉及范围

| 行政区域 | 涉及乡镇 | 流域面积/km2 |
| --- | --- | --- |
| 临江市 | 桦树镇 | 320.00 |
| 靖宇县 | 靖宇镇、龙泉镇、景山镇、花园口镇、三道湖镇、赤松镇、那尔轰镇、濛江乡 | 3088.00 |
| 抚松县 | 抚松镇、抽水乡、仙人桥镇、兴隆乡、漫江镇、兴参镇、万良镇、松江河镇、东岗镇、泉阳镇 | 4322.00 |

头道松花江流域水环境综合治理与可持续发展试点工作实施期限为2022—2024年。

# 二、现状与形势

## （一）基本情况

### 1.经济社会发展基本情况

本方案涉及临江市、靖宇县、抚松县的19个乡（镇），涉及人口31.71万人，区域人口密度为41人/km2。2020年流域人均国内生产总值46323元，低于吉林省及全国平均水平。农村居民人均可支配收入为14982元，城镇居民人均可支配收入为25917元。头道松花江流域涉及县（市）第一产业增加值为44.95亿元，第二产业增加值为70.85亿元，第三产业增加值为138.14亿元，三产比重为17.7:27.9:54.4。头道松花江流域已经初步形成以长长高速、鹤大高速、G201、G504为发展轴，以抚松镇、靖宇镇、松江河镇为中心的三大板块协同发展的空间布局。

### 2.自然环境基本情况

（1）自然条件

头道松花江流域地处吉林省东部长白山区，位于东经126°30'至128°04'，北纬41°40'至42°47'之间，是松花江上游一级支流，也称为松花江南源。发源于抚松县漫江镇长白山天池西南的望天鹅峰北麓，向西北流经抚松县、临江市、靖宇县，在靖宇县那尔轰镇两江口与二道松花江汇合后称作松花江，下游经吉林省延边州、吉林市、松原市进入黑龙江省，汇入黑龙江，最后流入俄罗斯境内。头道松花江全长244.8千米，主要支流有锦江、石头河、汤河、松江河、槽子河、三道松江河、二道松江河、头道花园河、珠子河、那尔轰河等。

沿河两岸皆为高山峡谷，山峦重叠，河道较弯曲，坡降较大，跌水可达十几公尺，形成多处小瀑布和时隐时现的哨头暗礁，呈山区性河流特征。整个流域的植被较好，水土流失甚少，上游原始森林茂密，中、下游多为再生林和部分原始林、灌木林、耕地等，河床多为大砾石和卵石组成，陆地土质为腐质土、草炭土和沙壤土，冲淤变化不大。头道松花江流域内，主要有大型水库3座、中型水库3座、小型水库6座，总库容72573.85万立方米。头道松花江流域水系图见图2-1。

图2-1  头道松花江流域水系图

（2）生态保护

白山市处于长白山的核心区域，是国家首个全幅员森林旅游区、重点生态功能区和中国十大生态屏障之一，水源涵养能力持续提升，山水林田湖草沙冰保护修复加快推进，水土流失治理成效显著，优质生态产品供给能力进一步增强。白山市被评为国家生态文明建设示范市和“中国绿都”，抚松县被评为全国“绿水青山就是金山银山”实践创新基地，临江市被评为“中国深呼吸小城”，靖宇县被评为“中国第一矿泉城”。

（3）水环境质量

头道松花江多年平均径流量为39.25亿立方米，流域水资源总量为39.64亿立方米。地下水源为头道松花江流域主要的供水水源，占总供水量的70%。流域内农业用水量、工业用水量、生活用水量（含城镇公共、生态与环境用水）占比分别为28.89%、12.90%、58.21%。

头道松花江流域水环境质量保持在Ⅱ-Ⅲ类水质标准，2016-2020年抚松抚生渡口断面、参乡桥一号水质保持Ⅱ-Ⅲ类水质，义胜桥上100米监测断面和海岛电站坝下监测断面水质保持Ⅲ类水质。流域4个监测断面COD、氨氮、总氮、总磷含量的年际变化趋势见图2-2。

图2-2  头道松花江流域COD、氨氮、总氮、总磷年际变化趋势

### 3.试点的典型性和代表性

从头道松花江流域监控断面数据可以看出，COD、氨氮、总磷指标呈现出了明显上涨趋势，个别断面在近两年甚至出现了较大的增幅；两个监控断面的总氮指标也有一定的涨幅。根据中国科学院东北地理与农业生态研究所对流域内部分国控断面超标情况的调查分析可以发现，无论是在丰水期还是平水期，部分河流上游来水均有不同程度的超标现象，特别是林间坑塘污染物超标现象更为严重。对于周围无村庄和耕地、基本未受人类活动影响的区域，地表径流带入的沉积腐殖质及多年沉积底泥中的污染物是控制断面污染物浓度有所升高的主要原因。除此以外，部分区域耕地等的面源污染也是造成水质下降的重要原因。

国内外的相关研究显示，腐殖质是溶解有机物的重要组成部分，可以占到DOM的40%-80%，国内太湖等流域就存在与头道松花江流域类似的“腐殖质引发水质下降”的问题。可以预见，随着我国生态水平的逐步提升，会有更多的流域面临这一问题。尽管不同环境下的水文、地理位置、水动力条件等均存在差异，但水体中相似污染物的防治可能存在着共同的规律。因此，头道松花江流域试点具有非常突出的典型性和代表性，流域试点综合治理的典型经验和有效做法将对国内相似流域的治理提供非常有益的思路借鉴和决策参考。

## （二）流域试点发展优势

### 1.自然资源优势

头道松花江于2018年晋升为国家级自然保护区。流域内野生动物、野生植物极其丰富。经济植物以野山参、园参最为著名，抚松县被国家评为“中国人参之乡”、靖宇县被评为“中国西洋参之乡”和“中国长白山矿泉城”、临江市被评为“中国红景天之乡”。

### 2.生态环境优势

流域内的白山市是国家首个全幅员森林旅游区、重点生态功能区和中国十大生态屏障之一。森林覆盖率高达84.5%，居全国地级城市之首，是国际公认的地球同一纬度原始状态保存最好、生物物种最多的自然生物圈和物种基因库。白山市、抚松县、临江市、靖宇县分别获得国家生态文明建设示范市和“中国绿都”、“绿水青山就是金山银山”实践创新基地、“中国深呼吸小城”、“全国避暑旅游样板城市”等荣誉称号。

### 3.红色文化优势

白山市红色历史悠久，是抗日战争、解放战争、抗美援朝战争的革命老区。靖宇县和临江市是我省重要的红色教育基地。陈云旧居纪念馆被评为全国百家红色旅游经典景区、吉林省爱国主义教育基地；杨靖宇将军殉国地被评为全国爱国主义教育示范基地、国家国防教育基地、全国第三家青少年革命传统教育基地。作为红色教育基地的靖宇县曾是国家级贫困县，于2020年顺利脱贫“摘帽”。

### 4.边境区位优势

流域内的临江市、抚松县与朝鲜民主主义人民共和国毗邻，边境线长153.5公里，其中临江市边境线长146公里。临江市口岸为国家级二类口岸，是中朝重要通商口岸之一，与朝鲜咸兴出海口直线距离200公里，是吉林省打通朝鲜“借港出海”的枢纽。临江市、抚松县分别被评为省级边境经济合作区、国家级出口木制品质量安全示范区。2020年，临江市省级边合区对外贸易额在全省排名第一。

### 5.绿色转型机遇

多年来，白山市深入贯彻“绿水青山就是金山银山”理念，立志走出以生态为先，绿色发展为导向的高质量发展新路。2021年8月，白山市委七届十次全会通过了《深入践行“两山”理念奋力开创绿色转型高质量发展全面振兴新局面的决定》，省委、省政府高度重视，大力支持，出台了《关于支持白山市建设践行“两山”理念试验区的意见》。《意见》中明确自2021年开始连续5年，省财政每年安排补助资金2亿元，重点用于试验区生态保护修复、绿色产业发展等。

## （三）工作回顾总结

头道松花江流域地方政府围绕水源区水质保护和生态建设，依托白山市“生态立市”发展定位，综合“上下游、干支流、左右岸”的流域空间整体治理思路，推动水土资源的开发、利用、保护与合理配置，生态文明建设不断强化，生态修复和建设不断推进，初步构建了流域经济社会持续健康协调发展的良好态势。

### 1.全面加强水资源保护

落实最严格水资源管理制度，严控水资源管理三条红线，全市用水总量红线、用水效率红线、水功能区水质达标率红线均达到省政府考核指标。提升用水效率，强化节水，组织11户重点用水企业参加节水培训，谋划节水技术改造等项目，推荐5户企业申报省级绿色制造示范项目，其中，2户企业被确定为省级2019年度绿色制造示范项目。

### 2.推进水环境综合治理

开展“清四乱”专项行动，河道环境面貌得到改观；加强河道采砂监管，水利、公安等部门定期开展专项巡查；开展饮用水水源地保护，定期监测水质，推进安全保障达标建设；实施城市黑臭水体整治，市区4条黑臭水体已基本消除；开展河道内环境整治，组织了春季河道整治、秋冬百日会战等专项行动，河道内垃圾量大幅减少；开展农村生活垃圾治理，实施“六清一改”农村环境整治百日会战，从源头解决了垃圾入河问题。白山市被评为国家生态文明建设示范市和“中国绿都”。

### 3.强化水污染防治

开展入河排污口整治，实施动态管理；加快城镇污水处理设施建设与改造，全市8座城镇污水处理厂有7座已执行一级A排放标准；推进工业企业污水防控，制定工业污水处理方案，新、改建粪污处理设施38处，大型及规模养殖场粪污处理设施配套率分别达到100%和84.71%。

### 4.加强水生态修复

白山市投资3.71亿元实施“三江源”山水林田湖生态保护，开展流域生态修复、矿山治理、水源保护及流域水环境保护治理工程；开展水土流失治理及水源涵养林建设，推进珠宝河等3座国家和省级湿地公园的建设保护，构建湿地群落生物多样性保护体系。目前，全市森林覆盖率已达84.5%，居全国地级城市之首；实施生态流量确定和管控；开展水利风景区创建与管理，逐步补充完善基础设施；开展保护渔业资源，组织“打击电毒炸鱼”“禁渔期执法”等专项行动，实施渔业资源增殖放流活动。

### 5.加速产业绿色转型

实施种植业结构调整、“退耕还林”“休耕轮作”和有机肥替代，农药化肥施用量连续两年实现“双减半”，全市主要农产品综合监测合格率连续三年排名全省前列。一二三产业深度融合发展，多点支撑、多业并举、多元发展的绿色产业格局加快形成，全市煤、林、铁传统产业占GDP和财政收入比重持续下降，培育形成了长白山特色食品为主的绿色食品、旅游为主的服务业和以人参为主的医药健康三大支柱产业，“白山·绿之康源”区域公用品牌影响力不断提升。

### 6.推动城乡协调发展

县城建设提档升级，美丽乡村建设加快推进，全面启动农村人居环境整治三年行动。全省首创“村镇协同治理、企业化保洁经营”的城乡环卫一体化运营管理机制，启动农村生活垃圾收集转运工程，全面改善乡村卫生环境。靖宇县实现脱贫“摘帽”，55个贫困村全部退出，全县建档立卡贫困户全部脱贫，脱贫攻坚取得决定性胜利。临江入选中国城市品牌（县级市）百强榜，抚松入选2020中国最美县域榜单，松江河镇被列为国家级特色小镇。抚松县被评为省级乡村振兴战略试验区，三道湖镇入选全国“一村一品”示范村镇，黄家崴子村被评为全国生态文明示范村。

## （四）问题识别

近年来，白山市始终深入贯彻落实习近平生态文明思想，大力推动生态文明在理论、实践和制度方面的持续创新，不断提升生态文明治理体系和治理能力现代化水平，加快推进生态文明建设步伐，开创了白山市生态文明建设的新局面。中共白山市委七届十次全会确立了“深入践行‘两山’理念 加快绿色转型高质量发展全面振兴的发展战略”。但头道松花江流域水环境综合治理和可持续发展的推进工作依然存在一定的问题。主要表现在如下方面：

### 1.流域空间开发与资源环境利用保护不够协调

近年来，生态修复和建设以及环境治理的资金和政策投入力度不断加大，但流域内个别地区在工业化和城镇化过程中对水生态空间保护不足，城市和建制镇的人口密度较低，部分建制镇、开发区占用的国土空间较大，而集聚人口和经济的规模偏小。城镇、农村、工业、旅游等用地发展规模及空间依然不够明确，尚未形成与头道松花江流域水环境承载力相适应的城镇布局、产业布局和生态安全格局。

### 2.水污染防治任务仍然较大

“十三五”期间，头道松花江流域已经基本完成环保基础设施建设，但随着城镇规模的不断扩大，污水收集范围不断增加，造成污水管网不足、管网收集率低，严重影响污水处理厂和垃圾处理场效能的正常发挥。农业面源污染治理难度依然较大，化肥农药使用和畜禽粪便排放产生的化学需氧量、总磷总氮排放量占比较大，已经成为影响头道松花江流域控制断面总氮不能稳定达标的重要因素。

### 3.生态文明建设仍需进一步增强

新发展理念尚未完全树立，存在“重经济增长、轻环境保护”的思想和对生态保护工作的艰巨性认识不足盲目乐观的情绪。生态文明制度系统性和完备性程度较低，制度建设明显滞后，面临着基础数据缺乏、技术力量薄弱等问题。此外，全民参与的氛围还不够浓厚，公众参与生态文明建设的平台与渠道较少，绿色生活方式尚未普及。

### 4.新旧动能转换任务艰巨

按照白山市“生态立市”的基本定位和靖宇县、抚松县、临江市的发展规划，头道松花江流域将持续推进绿色生态转型，但目前产业结构仍显单一，具备较强带动能力强的龙头企业较少，能够持续增强造血功能和可持续发展的产业匮乏。经济总量不大，优势产业规模小，竞争力不强，新兴产业发育缓慢，生态旅游、农特产品加工等绿色产业的优势和潜力尚未充分发挥；山区特色产业小而全、分散化，尚未形成规模，依然处于价值链低端。

### 5.水环境管理机制尚不健全

以行政管理为主导的管理方式不能满足水环境管理的要求，流域相关县市缺乏联动机制，水环境管理的参与机制不够健全，水环境质量公告制度尚待完善，公众的水环境知情权落实不够，对水环境规划和水资源分配等参与不多，参与渠道和方式落实不够，公众参与监督较少，尚未建立起有效的公众监督机制。

# 三、总体要求

## （一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记视察吉林重要讲话重要指示精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局，对接东北全面振兴战略，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，全力支撑白山市“两山”理念试验区建设，以改善水生态环境质量和推动流域经济社会高质量发展为核心，以政策协同、模式创新和体制机制改革为重点，统筹推进“山水林田湖草沙冰”综合治理，大力推动流域乡村振兴和经济社会发展全面绿色发展，探索形成流域水环境综合治理与经济可持续发展的可行模式，为全国生态文明建设和经济社会高质量发展提供有益借鉴。

## （二）基本原则

生态优先，绿色发展。牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，尊重流域治理规律，坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，促进流域国土空间开发、经济社会发展与水资源水环境承载力相适应，加快绿色低碳转型发展，助力碳达峰、碳中和，以高水平保护引导推动高质量发展。

因地制宜，精准施策。坚持从实际出发，根据试点流域基础条件、治理现状和发展水平等因素，精准识别突出问题，合理确定试点目标、任务和措施，把解决当前突出问题和构建长效机制有机结合起来，坚持工程建设和非工程措施并举，系统谋划各项任务。

系统治理，协同推进。立足流域生态系统完整性，统筹水环境、水生态、水资源等要素，强化源头治理、综合治理，着力构建优势互补、互利共赢治理格局，共同抓好上下游、干支流、左右岸协调治理，推动流域生态环境共保联治。

政府引导，市场运作。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府投资引导作用，建立政府、企业、社会多元化投入机制，调动相关市场主体参与流域水环境综合治理和可持续发展的积极性，建立健全生态产品价值实现机制。

## （三）主要目标及考核指标

### 1.主要目标

到2024年，头道松花江及其主要支流水质达到水功能区目标要求，污染物浓度持续下降。国土空间开发格局进一步优化，经济、人口布局向均衡方向发展。能源消耗强度持续下降，经济社会发展与水资源水环境承载力相适应，绿色低碳转型发展不断增强，助力碳达峰、碳中和。

2022年：完成30%水污染防治和生态修复任务，制定并实施相关生态保护红线制度，有序开发利用空间，群众环境意识明显增强。

2023年：累计完成70%水污染防治和生态修复任务，头道松花江及主要支流水质稳定达到水功能区目标要求，污染物浓度持续下降，城镇空间、产业布局和结构进一步优化，水资源利用更加高效，生态保护红线制度进一步健全。

2024年：头道松花江及主要支流水质稳定达到水功能区目标要求，水源涵养林发挥有效作用，生态系统得到改善，生态安全屏障基本形成。资源集约节约循环利用体系初步建立，绿色生产方式广泛推行，生态建设体制机制更加完善，社会经济可持续发展能力显著提升。

### 2.考核指标

围绕头道松花江流域水生态环境持续改善、绿色发展初见成效、发展协调性明显增强的核心目标，建立水环境保护和绿色发展具体考核指标，详见表3-1、3-2。

表3-1 头道松花江流域水环境保护目标

| 指标类别 | 指标名称 |  | 基准 | 绩效目标 | 指标属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境质量 | 抚松抚生渡口断面水功能区划 |  | Ⅱ | Ⅱ | 约束性 |
|  | 抚松参乡一号桥断面水功能区划 |  | Ⅲ | Ⅲ | 约束性 |
|  | 靖宇义胜桥上100米断面水功能区划 |  | Ⅲ | Ⅱ | 约束性 |
|  | 靖宇海岛电站坝下断面水功能区划 |  | Ⅲ | Ⅲ | 约束性 |
|  | 县城以上集中式饮用水源水质达标率 |  | 100% | 100% | 约束性 |
|  | 乡镇集中式饮用水源水质达标率 |  | 100% | 100% | 预期性 |
| 生态环境 建设 | 森林覆盖率 |  | 84.5% | 84.6% | 预期性 |
|  | 水土流失面积减少量(km2) |  | -- | 42.02 | 预期性 |
| 污染防治 | 工业污水达标排放率（%） |  | -- | 100% | 约束性 |
|  | 城镇生活污水处理率 | 县城区 | 90% | 92%以上 | 约束性 |
|  | 城镇生活垃圾收集和处理 | 县城区无害化处理率 | 93% | 95% | 预期性 |
|  |  | 建制镇无害化处理率 | 93% | 95% | 预期性 |

表3-2  头道松花江流域绿色发展目标

| 指标类型 | 指标名称 |  | 基准 | 目标 | 指标属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济发展 | 地区生产总值（亿元） | 临江市 | 83.14 | 105 | 预期性 |
|  |  | 抚松县 | 107.1 | 144.10 | 预期性 |
|  |  | 靖宇县 | 63.69 | 82 | 预期性 |
|  | 人均生产总值（元） | 临江市 | 52157 | 63397 | 预期性 |
|  |  | 抚松县 | 38926 | 48189 | 预期性 |
|  |  | 靖宇县 | 47885 | 49000 | 预期性 |
|  | 第三产业增加值比重（%） | 临江市 | 61.3 | 62.5 | 预期性 |
|  |  | 抚松县 | 62.7 | 66.06 | 预期性 |
|  |  | 靖宇县 | 63.5 | 64.2 | 预期性 |
|  | 农产品中无公害、绿色、有机农产品种植面积比重（%） |  | 0.39 | 0.5 | 预期性 |
|  | 城镇化率（%） | 临江市 | 71.9 | 73.18 | 预期性 |
|  |  | 抚松县 | 73.9 | 74.22 | 预期性 |
|  |  | 靖宇县 | 61.04 | 61.64 | 预期性 |
| 人民生活 | 城镇常住居民人均可支配收入（元） | 临江市 | 26697 | 28032 | 预期性 |
|  |  | 抚松县 | 26268 | 27923 | 预期性 |
|  |  | 靖宇县 | 24787 | 27500 | 预期性 |
|  | 农村居民人均纯收入（元） | 临江市 | 16002 | 17208 | 预期性 |
|  |  | 抚松县 | 16327 | 16858 | 预期性 |
|  |  | 靖宇县 | 12618 | 14800 | 预期性 |
| 资源能源利用 | 万元生产总值能源消耗降低（%） | 临江市 | -- | 7.42 | 约束性 |
|  |  | 抚松县 | -- | 4.32 | 约束性 |
|  |  | 靖宇县 | -- | 5.21 | 约束性 |
|  | 用水总量（亿m3） | 临江市 | 0.1852 | 0.1885 | 约束性 |
|  |  | 抚松县 | 0.1985 | 0.2082 | 约束性 |
|  |  | 靖宇县 | 0.1467 | 0.156 | 约束性 |
|  | 万元GDP用水量（m3） | 临江市 | 22.28 | 完成市定目标 | 约束性 |
|  |  | 抚松县 | 18.53 | 完成市定目标 | 约束性 |
|  |  | 靖宇县 | 23.03 | 完成市定目标 | 约束性 |
|  | 万元工业增加值用水量（m3） | 临江市 | 12.1 | 完成市定目标 | 约束性 |
|  |  | 抚松县 | 10.21 | 完成市定目标 | 约束性 |
|  |  | 靖宇县 | 11.25 | 完成市定目标 | 约束性 |
|  | 农用化学品使用强度（千克／公顷，折纯） | 化肥使用强度 | 180 | 160 | 预期性 |
|  |  | 农药使用强度 | 9 | 8 | 预期性 |
|  | 规模化畜禽养殖粪便综合利用率 |  | 95% | 99% | 预期性 |

### 3.紧迫性分析

试点目标的选择和考核指标的设定，是立足头道松花江流域水环境现状、全面分析未来治理和可持续发展等多方面因素综合做出的。虽然仅有一个断面水质等级预期从Ⅲ类提升为Ⅱ类、其余三个断面基准值与目标值相同，但从流域水环境最近几年的发展趋势、近期变化态势以及未来发展对环境的需求来看，上述目标的实现依然存在较大难度，试点实施依然具有较为强烈的紧迫性，具体表现在如下三个方面。

一是流域“十三五”期间已经出现了部分指标数值上升的情况。从流域内4个监测断面的检测数据上看，指标数值存在一定的上升。这表明虽然水质类别尚未发生改变，但水质情况不容乐观，受水环境类型、周边生态情况等因素的影响，流域水环境变化趋势存在一定的复杂性，必须通过加大治理力度来保持水功能区划分类目标。

二是流域最近几个月出现的恶化趋势迫切需要通过加强治理来加以扭转。海岛电站坝下国控断面2021年出现季节性超标现象，不能稳定达到考核目标，2021年6月—9月，海岛电站坝下均出现超标现象，分别达到了Ⅴ类、Ⅳ类、Ⅳ类、Ⅳ类水质，均超过考核目标Ⅲ类，因此实现试点方案中设定的“保持Ⅲ类水质”目标任务依然较为艰巨。

三是流域未来可持续发展迫切需要高质量水环境的支撑。未来几年白山市将坚持“生态产业化、产业生态化”发展方向，布局“全产业链”水产业，打造中国矿泉水产业“第一品牌”，大力发展“围水产业”和生态旅游产业，都必须要以水环境的有效保持和提升为前提。同时，医药健康产业、硅藻土等产业的发展也需要合理规避“资源—环境”的矛盾冲突，走生态与发展、保护与开发相协调的发展之路。

# 四、重点任务

在2022年-2024年，重点在以下七个方面进行探索和试验，在推动头道松花江水环境综合治理和可持续发展的基础上，探索形成可供我省乃至东北其他地区借鉴或使用的典型经验和可行路径。

## （一）构建空间开发与资源承载力相匹配的新格局

针对流域空间开发与资源环境利用保护不够协调的问题，依托国家重点生态功能区建设，统筹推进生态修复治理、环境保护和资源节约集约利用，严格管控农业地区和生态地区，提升空间开发效率，打造生态文明建设样板。

### 1.加强国土空间管控

细化落实国土空间管控，创新差异化协同发展机制，着力实现主体功能定位在各县（市）精准落地。立足资源环境承载能力，发挥流域各地比较优势，保护基本农田和生态空间，支持农产品主产区增强农业生产能力，支持生态功能区把发展重点放到保护生态环境、提供生态产品上，形成主体功能明显、优势互补、支撑高质量发展的国土空间开发保护新格局。按主体功能定位实施分类指导，积极推动循环经济、低碳经济发展，适度扩大城镇空间，严格保护生态空间，强化产业和人口集聚能力。重点生态功能区严控各类开发活动，因地制宜发展符合主体功能定位的适宜产业。生态空间、农业空间原则上按限制开发区域进行用途管制，其中生态保护红线、永久基本农田范围内的空间原则上按禁止开发区域进行用途管制。城镇空间按照集约紧凑高效原则实施从严管控。不断提升空间紧凑、集约、高效利用水平，提升各类空间对流域健康持续发展的支撑保障能力。

### 2.优化城镇空间布局

规范空间开发秩序，强化城镇中心地位，提升城区服务功能，加快产业和人口集聚，立足头道松花江流域内外人口结构、产业现状、城镇空间布局，基于国土空间总体格局的战略引领，避让生态保护红线和永久基本农田，划定流域保护与协调区的城镇开发边界。重点协调保护区与城镇用地规模，严控城镇开发边界面积；适当增加城镇弹性发展区的比例，为发展预留更大空间。推动抚松镇、靖宇镇发挥县城所在地优势，提升辐射带动作用；支持松江河镇、仙人桥镇、花园口镇、桦树镇依托规模相对较大、产业基础相对较好的优势，适度扩大镇区规模，引导周边人口和资源向镇区集聚，全力打造具有一定发展潜力的节点城镇。加强规划环评，根据资源环境承载力和生态功能分区，进一步优化城乡发展规划，实现城镇与区域的整体联动，加速人口向城镇集中、产业向园区集中，提高区域性治污设施共建共享。通过城镇布局的系统调整解决流域整体超载问题，优化流域内部国土空间格局，确保水源涵养、水土保持和雨洪调蓄等水土环境敏感地区不受开发建设干扰，形成有利于水环境综合治理的城乡布局。

### 3.推进人口有序转移

加快农村人口城镇化进程，以中心城镇和重点镇为人口城镇化转移重点地区，鼓励和引导山区人口空间转移，加速推进分散居住的山区村民向中心村转移、农村人口向城镇转移、农业人口向非农产业转移。推动生态敏感地区农业人口向重点城镇集聚，实现产业集中布局和污染集中治理。促进有意愿、有能力在城镇稳定就业和生活的农业转移人口举家进城落户。把城镇建成服务农民的区域中心，支持桦树镇打造长白山文化特色小镇和“两山”理念示范城镇、花园口镇打造特色旅游小镇、抚松镇打造历史文化名镇、松江河镇打造吉林省东部绿色转型发展的示范城镇和国际知名的旅游目的地，发挥城乡融合的纽带作用，增强对农业农村发展的辐射带动能力，推动农业转移人口就近就地城镇化。结合全省乡村振兴百村引领、千村示范、万村整治“百千万”行动，统筹安排乡村资源利用、设施配置和村庄整治，坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，加快转变农村生产生活方式，守护流域生态优势，建设生活环境整洁优美、生态系统稳定健康、人与自然和谐共生的美丽乡村。

### 4.坚守生态保护红线

落实流域内的生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等空间管控边界，划定生态空间、农业空间、城镇空间。对重点林区、自然保护区、国家和省级森林公园等核实划定生态红线，实施严格的红线保护。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限的管控要求，明确各环境管控单元的生态环境准入清单，完善以“三线一单”制度为核心的生态环境分区管控体系。以改善生态环境质量为核心、以保障和维护生态功能为主线，按照山水林田湖草沙冰系统保护的要求，将生态保护红线落实到地块，严守生态保护红线，管控森林、湿地等重要生态空间。强化用途管制，严禁任意改变用途，杜绝不合理开发建设活动对生态保护红线的破坏。制定生态红线区域分类管理制度，对与生态红线区保护要求冲突的项目实施“零容忍”。确保流域生态空间面积不减少、性质不改变、功能不降低。

### 5.促进资源集约节约利用

提高资源的可持续利用程度，促进生态环境良性循环。逐步提高水耗、能耗和物耗等标准，强化各类社会主体增强节约资源和提高资源利用效率的意识和动力。提升工业用水效率，推进新、改、扩建项目用水达到行业先进水平，全面提高水资源利用效率。优化生活、生产和生态用水配置，统筹上下游、左右岸、干支流用水需求，强化河湖生态流量管理，加快江河流域水量分配，推进地下水管控指标确定。加强土地用途空间管控，控制新增建设用地，优先保障生活用地，增加生态用地、节约工业用地，提高用地效率。严格按照“产业集聚、布局集中、用地集约”原则，推进工业项目向产业集聚区集中，充分挖潜城镇存量建设用地，加大农村居民点整理力度，提高土地节约集约利用水平，有效降低并控制人均建设用地面积。

专栏1 重点城镇建设工程

提升重点城镇辐射能力：发挥靖宇镇、抚松镇核心功能，重点提升青龙河、珠子河沿岸及城区环境景观，拓展仙人桥、漫江镇、东岗镇等重点镇建成区建设空间，适度扩大主导产业、优势产业、新兴产业和现代服务业空间，引导产业向开发区、工业园区集聚，扩大城镇居住、公共设施和绿地空间。 推动森林康养基地建设：结合三道湖镇、赤松镇、那尔轰镇、露水河镇、泉阳镇特色资源优势和乡村旅游基础，塑造“生态露水河·文明森林镇”、“水润泉阳镇·森林食药园”等特色品牌，打造森林康养基地，加快一二三产业融合发展，实现绿色食品与休闲康养的有机融合。 打造特色旅游小镇：依托花园口镇、抚松镇、漫江镇、松江河镇等旅游节点优势，突出“大美花园口·胜境松花江”“山水抚松·人参之乡”等特色品牌，积极推进绿色生态游、沿线花海游、休闲农家游、白色冰雪游和红色经典游五大板块，着力打造主题突出、特色鲜明、功能完善的旅游小镇。 支持人参特色产业小镇建设：桦树镇、万良镇依托生态资源和特产基础，打造人参特色产业小镇，大力发展生态农业、休闲农业、特色农业，加强农村人居环境综合整治，实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕总目标。

## （二）推动流域水污染防治助力绿色高质量发展

紧抓吉林省委、省政府支持白山建设践行“两山”理念试验区的重大战略契机，针对流域水污染的典型问题，统筹推进流域生态保护，深入打好污染防治攻坚战，全力抓好水污染防治，助推流域绿色高质量发展。

### 1.推进工业污染源达标排放

规范城镇污水处理厂、工业集聚区和重点排污单位的排污行为。强化工业污水限期达标整治、加强河流湖库流域综合治理等行动。实施产业园区和工业集中区集中式污水处理，加强工业园区建设，实行“清污分流、雨污分流”，推动有条件的中小型企业迁入工业园区，推进废污水的循环利用和再生利用。对流域内重点企业依法实行强制性清洁生产审核，并向社会公布企业名单和审核结果。对流域内重点行业，实施清洁生产水平提升工程。新建、改建项目污染排放指标不应低于清洁生产评价指标体系中的“清洁生产先进企业”水平。

### 2.强化城镇污水和垃圾处理

推进城乡生活垃圾、污水等基础设施建设，改善水系统、水循环，确保水质保持清澈。推进城镇化补短板进程，稳步推进抚松新城建设，加快提升抚松镇、仙人桥镇、桦树镇等重要节点功能，进一步完善城镇基础设施，加快各县城供水厂及给水管网的扩建及改造，加快实施供热管网、垃圾处理、污水处理等市政设施改造建设工程。开展农村小流域污染防控治理，扩建靖宇镇、抚松镇、松江河镇等地的污水处理厂，加快中水回用和污泥处理处置设施建设，加大污水管网新建改造力度。实施畜禽粪便、垃圾污水处理等生态卫生工程，保障饮水及人居环境的生态安全。建设污水集中处理设施，推进管网“雨污分流”和更新修复，建设污水资源化利用、污泥无害化资源化处理设施，减少污泥进入垃圾填埋场填埋量。

### 3.继续推进农村环境综合整治

巩固农村人居环境整治成果，以建设美丽宜居村庄为导向，不断提高村屯绿化美化水平，提升村容村貌。加强重点镇、重点村人居环境提升，加大农村环境基础设施建设投入。推进乡村生活垃圾治理，建立县（市）、乡、村生活垃圾收运处置体系，推行“户分类、村收集、镇运转、县（市）处理”模式；实施农村垃圾污水治理行动，鼓励支持乡镇和农村进行生活污水收集、处理设施建设，鼓励城镇管网设施和服务向周边城镇延伸，加强农村污水治理，统筹农村生活污水治理设施和管网建设，推进农村污水管网纳入已建城镇污水处理厂或村污水处理站，加强改厕与农村生活污水治理的有效衔接。按照政府引导、农民自愿原则，推进农村厕所改造，同步实施厕所粪污治理。合理选择改厕模式，重点推进城市郊区、水源地保护区、污染较严重流域和民俗旅游村改厕和粪污治理，引导农民新建住房配套建设卫生厕所。加快实施农村饮水安全巩固提升工程，推动城镇供水设施向农村延伸，保障饮用水安全。结合“百千万”工程，塑造村容与生态环境相适宜、风格与地域文化相协调的乡村建筑风貌，突出公路沿线、旅游线等区域的美丽乡村建设。

### 4.强化面源污染防治

开展农业土壤质量提升三年行动，实施“洁土”工程。持续实施农药化肥减量行动，加强农田污染综合防治，积极引导农民使用无公害生产技术，大力推广使用生物化肥、有机肥，减少农药、化肥污染。围绕农用地和建设用地安全利用，加强风险管控和修复治理，开展土壤污染修复与治理，加快工矿污染地块治理与修复，突出抓好重金属污染防治。在流域范围内合理设置监测点位，建设土壤环境监测网络，为开展土壤环境影响评价、提出防范土壤污染措施提供支撑。规范畜禽养殖污染防治设施管理，加快建设畜禽小区，加强畜禽养殖废物资源化综合利用，强化相关部门监管责任，确保污水处理设施稳定运行、达标排放，确保沿河垃圾、畜禽粪污有效收集、规范处置。

专栏2 农村综合环境整治重点工程

污染治理：重点推进抚松水环境治理工程、抚松新建污泥处理工程等项目、靖宇县牤牛岗废弃矿山地质环境治理项目、抚松县新建污泥处理工程、赤松镇赤松村污水处理工程建设。 美丽宜居乡村建设：大力发展生态农业和绿色产业，保护传统村落和乡村风貌，建设一批设施完备、功能多样的集历史文化、休闲采摘、观光娱乐、康养生活等乡村驿站、森林人家、乡村民宿，在全省率先打造大生态全域乡村旅游。

## （三）加快从“绿水青山”到“冰天雪地”的统筹治理

坚持“尊重自然、顺应自然、保护自然”的发展理念，最大限度地保护和利用流域生态优势，更好兑现绿水青山、冰天雪地价值，全过程、全领域、全方位地推动生态文明建设，探索实践长白山区人与自然和谐共生、经济社会与生态环境协调发展的生态文明新模式。

### 1.推进湿地保护与恢复

依托头道松花江水资源优势，加快生态湿地保护区建设，增强生态涵养功能，提升生态环境质量。通过采取生物与工程技术，对水源地保护区周边的湿地、环库岸生态和植被进行修复和保护，营造水源地良性生态系统。建立和完善湿地保护体系和制度，逐步形成以湿地自然保护区和湿地公园为主体、重要湿地为重点的多层次相结合的湿地保护体系。进一步健全流域湿地管理体制，完善湿地权属管理制度，加强行政区间的合作，建立良性协调机制。强化湿地分级管理，基于流域尺度，对生态环境脆弱、战略地位突出、珍稀物种聚集的区域进行重点管理和保护。优先修复干扰强度大、破碎化严重、服务功能退化的典型湿地区。建立适合不同区段湿地特征的利用模式，使不同类型、不同特征的湿地都得到相应的保护。加强松花江三湖湿地、泉阳湿地公园生态系统保护，维护生物多样性和湿地功能多样性，推进城区公园、湿地公园、郊区森林公园和景观廊道等建设。

### 2.提升水源涵养功能

统筹封山育林、天然林保护、退化林修复、生物多样性保护、恢复自然河道、河道管护等措施，提升水源涵养能力和生态服务功能。推进系统治水，加强水生态治理与保护修复。严格落实生态环境保护责任清单，强化地方人民政府主体责任，加强饮用水水源保护。加强流域水生态系统修复与保护，强化河湖生态缓冲带的生态修复，通过河道清淤疏浚、滩涂植树种草、湿地长效补水、水库建设等方式开展流域水土流失治理和综合治理，维护河流生态环境。持续推进山水林田湖草生态保护修复工程，强化河流整治，加快实施水系连通、河道清障、岸坡整治和水土保持工程，推进青山水库、吊打水库和吉林长白山天然矿泉临江饮用水源地保护工作。大力开展饮用水水源地环境整治，保障饮用水水源安全。结合饮用水水源保护区生物隔离工程建设，在水库周边建立生态屏障，减少农田面源污染，减轻波浪的冲刷影响，减缓周边水土流失。完善地下水水量、水位双控管理制度，完善农业灌溉机井管理和用水统计，加强矿泉水管理和保护。

### 3.加强河流综合整治

实施水生态保护修复工程。统筹协调流域共同治理，切实加强水生态和河道生态保护与修复，推动水土流失治理，开展河道清淤、绿化建设、湿地公园和水景观建设，重点实施干流巩固提升、中小河流水生态治理等工程，做好沿岸绿化及景观建设等生态工程建设。

实施防洪减灾工程。开展河道修复治理、智慧水利等水利防洪工程建设。针对主要河流防洪标准较低或农村段无堤防等问题，加快实施中小河流治理，完善城市防洪体系，提升城镇防洪能力。在珠子河、青龙河、那尔轰河、头道花园河、东北岔河、西南岔河等重点段强化堤防工程建设。

### 4.维持生物多样性

强化区域范围内自然保护区、重要河流和重要水源地等重点生态功能节点的生态保护建设，实行最严格的生态环境保护制度，以森林生态系统和水环境保护与修复为主，保护生物多样性，提高生态环境质量，打造生态功能较强的绿色节点。积极实施生物多样性保护工程，开展生物多样性调查和观测，加大对禁止开发区和生态脆弱区保护力度，构建布局合理、类型齐全、功能完善的保护网络体系。对野生生物和自然遗迹实施强制性保护，重点实施六道沟、花山、苇沙河、母树林林场内东北红豆杉、红松、紫椴、刺人参、天女木兰、朝鲜崖柏、朝鲜槐、对开蕨、野山参、天麻、草苁蓉等濒危、珍稀野生植物生境恢复和改造工程建设。保护三湖保护区松花江上游水域生态系统，维护流域水环境，强化水土保持，严守生态基流底线，增加生态资本存量。

### 5.做强冰雪经济

抓住2022年冬奥会的有利契机，大力发展冰雪经济，着力打造运动度假、温泉养生、观光体验、民俗文化等冰雪产品体系。加快发展冰雪旅游核心关联产业，延长冰雪产业链条，推动在冰雪产业创意策划、体育运动、冰雪装备制造、旅游服务等方面融合发展。持续举办“长白山之冬”冰雪旅游节，推广“嬉冰雪、浴温泉、赏雾淞、过大年”特色旅游品牌。通过开展冰雪旅游、冰雪体育、冰雪文化、冰雪论坛活动，进一步提升长白山冰雪旅游的文化底蕴和内涵，促进农业产业体系向标准化、品牌化、国际化发展，推动农业产业与冰雪旅游产业的互动互融，提升乡村振兴发展的质量和效益。

### 6.强化黑土地保护

开展秸秆科学离田，用于实施“秸秆变肉工程”、燃料化利用等领域，推动秸秆全量综合利用，坚决实现全域秸秆禁烧的工作目标。创新黑土地保护新模式，实施种养循环新举措，加大畜禽粪污利用。强化保护黑土地宣传活动，营造全社会关心、关注黑土地保护的氛围，普及黑土地保护知识，提高广大群众保护黑土地的意识，进一步推动黑土地保护工作的深入开展。

专栏3 水生态系统保护修复重点工程

小流域治理：重点建设抚松县头道松花江水生态综合治理项目、汤河仙人桥镇区及温泉社区段治理工程、抚松县头道松花江水生态修复工程、花园口镇正身河生态保护修复工程（映山红广场）建设项目（二期）、赤松镇青山村矿山整治工程花园口镇正身河小流域治理工程赤松镇小流域治理工程、那尔轰镇批洲村小流域治理项目。 湿地保护：推动漫江湿地公园建设项目、头道松花江流域河滩湿地工程、抚松镇湿地公园扩建工程、兴隆原始森林湿地公园保护项目、松花江三湖湿地生态系统保护建设项目加快实施。

## （四）打造流域特征明显的绿色生态产业体系

探索把生态资源转化为资本效益的发展之路，坚持走以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路，推动绿色发展、低碳发展、循环发展，着力推动传统优势产业改造升级，形成多点支撑、多业并举、多元发展的产业发展格局，培育壮大流域发展新动能。

### 1.突出发展绿食品产业

支持白山市创建国家农产品质量安全示范市，持续完善农畜产品质量安全可追溯体系，全面打造食药产业可追溯信息化体系，构建食药产品全流程追溯、全流程监管、全流程服务和全产业链升级的产业互联网生态链。大力发展“围水产业”，布局全产业链水产业，打造中国矿泉水“第一品牌”。重点围绕人参、山野菜、山珍野果、食药用菌等特种植物和特色养殖业，加快推进标准化示范基地建设，培育一批绿色标准化种养殖基地，打响长白山原生态产业品牌。支持白山市利用林矿企业转型发展契机，谋划建设母牛繁育专业基地，打造具有东部山区特色的肉牛品牌。支持白山市加快蓝莓产业发展，建设标准化种植基地，提供全链条技术支撑，打响长白山蓝莓品牌。

### 2.着力发展医药康养产业

深入落实《长辽梅通白延医药健康产业走廊发展规划》，大力实施人参产业振兴工程，建设国家级长白山人参种源保护基地和种子库，推进高品质人参产业基地建设；引进战略投资者，统筹区域资源配置，增强市场话语权；推动部省共建长白山人参专业市场，将其建设成为国内价格形成中心、产业信息中心、科技交流中心、物流集散中心和会展贸易中心，全力打造中国人参之都。促进医药产业向高端化、高质化集群发展，构建中药饮片、天然植物药、中成药、化学药为主体的产业体系。加快长白山道地药材集散中心建设，支持白山市创建国家中医药综合改革试验区。引进一批高端康养机构，建设全国著名康养胜地。

### 3.大力发展全域旅游

发挥白山市地处长白山腹地优势，加强区域合作，共同打响“长白山”旅游品牌。科学有序开发鸭绿江、松花江旅游资源，打造沿江特色旅游品牌。建设一批生态、冰雪、康养、边境、特色农业等精品旅游小镇，推动旅游与文体、康养等融合发展。加大对白山冰雪旅游产业的支持力度，加快滑雪场、冰雪度假区等冰雪产业项目建设，进一步提升“雪村”硬件和软件水平。加快乡村旅游业发展，对重点支持发展的集中连片乡村旅游点、高等级乡村旅游经营主体给予奖励。大力发展红色旅游，加快红色资源开发、红色教育基地建设。打造智慧旅游平台，提升生态旅游产业发展层次。大力发展红色旅游。以东北抗联、解放战争等革命遗迹为素材，构建观林海、望雪原、品东北、忆抗联等传承革命精神的红色旅游产品体系，让游人回往林海雪原中的抗联岁月。

### 4.集约发展硅藻土产业

整合域内硅藻土资源，从根本上解决占而不采、低水平开发和无序竞争等问题。积极引进战略投资设立硅藻土研究院，促进硅藻土产业提挡升级，打造世界级硅藻土全产业链示范区。利用国家和省级现有相关产业专项资金，支持硅藻土行业发展研究、转型升级和公共服务平台建设，完善行业标准和质量检测体系。

### 5.加快发展长白山文化产业

加快对长白山文化资源的“物化”“活化”进程，建设长白山文化传播平台，提高长白山文化在学界、文化界和公众中的影响力。大力挖掘、传承和弘扬长白山特有的绿色文化、红色文化、历史文化，积极培育文化创意、影视创作等文化业态，支持创建国家级、省级文化产业示范园区和示范企业。在传统媒体和新兴媒体开辟长白山文化专栏，宣传推介长白山文化资源和文化魅力，为长白山文化产业发展创造良好舆论氛围。

专栏4 产业发展重点方向

全域旅游产业：围绕长白山发展战略，以大旅游的理念构建全域旅游格局，深化旅游业体制改革、机制创新和配套服务提升，推动旅游产业转型发展、创新发展、融合发展，改善旅游业发展的内外环境，强化旅游交通、旅游金融、旅游科技、旅游服务、旅游人才支撑。 医药健康产业：围绕全产业链壮大人参医药健康产业集群，充分挖掘长白山人参药食同源天然生态优势，坚持走绿色化、品牌化、高端化的发展道路，不断提升原料品质、优化产业结构实现规模扩大、质量提高、效益倍增。 绿色食品产业：充分依托流域生态资源优势，不断深化绿色食品供给侧结构性改革，以消费升级促进绿色食品产业转型升级，加快一二三产业深度融合，推进以矿泉饮品为主的绿色食品产业向安全健康、营养方便、休闲养生和功能保健方向发展，打造绿色健康食品产业集群。 水饮品产业：支持泉阳泉、农夫山泉等企业做大做优，布局“全产业链”水产业，提升长白山矿泉水影响力，打造中国矿泉水产业“第一品牌”。提高准入门槛，建立科研中心，储备产品技术，综合利用白山特有的山核桃、圆枣子、五味子等天然食药资源，开发高端健康饮品，形成卖原水和高端健康饮品错位补充的格局，提高市场占有率和知名度。

## （五）建立实现生态产品价值的新机制

推动生态文明建设示范区和“两山”理念试验区建设，探索开展生态产品价值实现机制，让高端生态变成高端产业，让特色资源变成特色产品，把良好的生态优势转化为经济优势、发展优势，摸索实践重点生态功能区实现生态优良、文明富裕的转型发展新路。

### 1.建立健全生态产品价值实现机制

整合技术、资源和资本，探索生态产品价值实现路径，建立生态产品价值转化机制。着力打通绿水青山转化为金山银山实现路径，推动生态产品价值转化。探索开展绿色金融改革创新试点，推动银行等金融机构扩大绿色金融服务，加大对绿色企业和项目的信贷支持力度。大力发展循环经济，申请中央预算内资金，支持符合条件的循环经济项目建设。打造“白山·绿之康源”等覆盖全品类、全区域、全产业链的流域绿色品牌或区域公用品牌，建立“区域公用品牌+单一产业品牌+企业专属品牌”生态产品价值品牌体系，以优质优价的品牌优势积极参与市场竞争。依托良好生态系统提供的优美的景观、空气、水质、气候、阳光、自然遗产等各种生态文化资源，大力发展生态审美、生态教育、生态艺术、生态激励、生态体验、生态康养、生态娱乐、生态休闲、生态度假、生态旅游等特色文化产业，推动文化服务类生态产品价值实现。

### 2.建立和完善横向生态补偿机制

探索建立自然资源资产产权制度和有偿使用制度，健全自然资源资产评估体系、价值核算体系和生态产品定价体系。完善森林、草原、湿地、重点生态功能区纵向生态补偿机制和跨地区跨流域横向生态补偿机制，开展保护区生态效益补偿试点，逐步实现生态补偿规范化、标准化、动态化。将自然资源资产保值增值及其负债状况与生态补偿绩效挂钩，有效增强资源产业发展后劲。充分利用“十四五”碳达峰的关键期、窗口期，在碳金融、绿色金融等方面加强碳生态补偿的制度设计。以重要水源涵养区、重点生态功能区作为碳生态补偿的重点，形成与碳生态补偿相适应、相配套、高水平的体制机制，营造契合碳中和目标的政策环境，从机制上促进流域协调发展。

### 3.建立有利于资源高效利用的体制机制

进一步强化节能减排制度约束，开展重点用能单位节能降碳行动。制定公共机构办公场所等能源使用定额标准，对大型公共建筑实施能耗限额管理。开展绿色生活行动，实施公共交通优先措施，鼓励绿色出行。建立节约集约用地激励和约束机制，完善矿产资源节约和综合利用制度，探索和推广循环经济发展新模式。

## （六）推动绿色生产生活厚植乡村振兴的生态底色

夯实生态基础、擦亮生态底色，发展生态效益型特色产业，促进农村一二三产业深度融合，建立健全促进城乡深度融合的体制机制和政策体系，统筹城乡生态保护、基础设施建设和公共服务供给，破除制度弊端、补齐政策短板。

### 1.推进节水型社会达标建设

全面加强节水型社会建设，全力推进农业节水，加快实施工业节水技术改造，切实做好服务业和城镇生活节水，从严控制高耗水项目，构建节水产品市场准入机制。开发利用再生水、矿井水等非常规水源，提高工业用水重复利用率和循环使用率。强化管住用水，抑制不合理用水需求。开展取用水管理专项整治行动，依法开展存在问题整改。严格水资源论证和取水许可管理，加强水资源管理监督检查，深化水资源管理重点领域改革。积极培育节水型生产模式和消费模式，建立政府调控、市场引导、公众参与的节水机制，健全全社会、全领域、全方位的立体节水模式，全面推进“体系完整、制度完善、设施完备、高效利用、节水自律、监督有效”的节水型社会建设。

### 2.强化饮用水源地保护

大力开展饮用水水源地环境整治，保障饮用水水源安全。实施饮水安全保障工程，开展农村饮水安全巩固提升工程，推进城镇供水管网向农村延伸，促进城乡供水一体化，开展城镇主要集中式饮用水水源和农村饮用水水源地标准化建设，加强饮用水水源地监管，进一步提高农村地区集中供水率、自来水普及率、供水保证率。推进综合性水利枢纽和调蓄工程建设，加强战略储备水源和城市应急备用水源工程建设，保障重点区域供水安全。推进城市供水管网向农村延伸，促进农村供水工程与城市管网互联互通，推进农村水源保护和供水保障工程建设，实施小型农村供水工程标准化建设改造，畅通供水网络的“毛细血管”。按照《吉林省节水行动实施方案》要求，推进城镇节水降损。落实城市节水各项基础管理制度，推动城镇节水改造，提高雨水资源利用水平，重点抓好污水再生利用设施建设与改造；加快制定和实施供水管网改造建设实施方案，完善供水管网检漏制度；严格控制高耗水服务业用水，切实加强公共机构节水。

### 3.增强水资源供给能力

以区域内重要控制断面（点位）为节点，合理确定生态基流及管控要求。优化流域开发布局，合理规划建设水利工程。将生态基流保障作为综合调度的重要目标，严格落实规划和项目环境影响评价的要求。开展闸坝生态影响后评估，对不符合要求的立即停建整改。加强生态基流保障设施建设和运行管理，采用闸坝统一调度、生态补水等措施，重点保障枯水期河道生态基流。

专栏5 水生态系统保护修复重点工程

水源保护：实施抚松县城区第二水源项目、抚松县仙人桥镇黑松谷供水工程水源地保护项目、靖宇县饮用水水源地环境保护工程。 水资源监测：推动流域水资源监测网络体系建设纳入地方国民经济社会发展计划。提高监测自动化水平，实现对区域范围内地表水径流量、地下水位、取用水量的实时监测和记录。

### 4.倡导绿色消费模式

倡导简约适度、绿色低碳的生活方式，开展节约型机关、绿色家庭、绿色学校、绿色社区和绿色出行等绿色生活创建活动。引导公众优先采购绿色标识产品。深入开展“垃圾革命”，推进生活垃圾、建筑垃圾精准分类和资源化利用。深入开展节约型机关、绿色家庭、绿色学校、绿色社区、绿色商场等绿色生活创建行动。推广应用节能和新能源汽车，开展清洁供暖改造试点，提高绿色出行和清洁能源比例。实施既有建筑节能和绿色化改造，城镇新建民用建筑严格执行国家节能强制性标准。完善绿色采购制度和消费激励机制。推进白山市“无废城市”建设，推动固体废弃物处理处置设施建设，实行生活垃圾分类和减量化、资源化利用。

### 5.提高全社会生态环境保护意识

加强宣传教育，把水资源、水环境保护和水情知识纳入国民教育体系，提高公众对经济社会发展和环境保护客观规律的认识。充分发挥电视、报纸、手机报、“两微”、互联网等媒体作用，全方位、多角度宣传，广泛发动群众参与，激发民众参与热情。以农村人居环境综合整治项目为基础，带动流域居民绿色生活转变，提升流域内居民环保意识。严格执行水污染举报奖励制度，对污染水环境行为，查证属实给予举报人奖励。建立乡规民约和村规民约，对随意倾倒、乱丢垃圾，乱倒污水等行为给予经济处罚。落实“全国三亿青少年进森林研学教育活动”，组织引导青少年走进森林等自然生态系统，弘扬生态环保和低碳生活理念。增强全民节约意识、环保意识、生态意识和法治意识，广泛动员社会各方力量，群策群力、群防群治，营造头道松花江流域环境保护的良好社会氛围。

### 6.推动企业增加绿色产品和服务供给

引导和支持企业利用大众创业、万众创新平台，加大对绿色产品研发、设计和制造的投入，增加绿色产品和服务有效供给，不断提高产品和服务的资源环境效益。依托绿色产业体系构建和绿色产品供给，积极融入“双循环”新发展格局。推动现代物流产业发展，加快冷链物流园区和节点建设，打造白山国际物流节点，围绕林木产品、人参、绿色食品等产业发展大宗商品物流，打造绿色产品物流基地。打响“绿色有机”品牌，坚持走绿色化、品牌化、高端化的发展道路，围绕特色优势产品制定地方标准，大力开发定制化、便捷化、功能化、品质化、多元化的新产品，着力打造绿色食品产业集群，将“绿色有机”打造为流域最显著特征，推动在全国率先成为农药化肥零超标、零残留，土壤零污染地区，进一步打响“白山·绿之康源”绿色有机品牌。

专栏6 绿色产品开发方向

长白山人参：打造以抚松为核心的吉林长白山人参产业集群，形成国际化人参贸易集散、价格形成、信息发布、科技研发、文化旅游等五大中心，推进人参产业高质量发展。 长白山特色食品：以绿色有机食品生产加工为支撑，以安全、营养、休闲、保健为发展方向，完善和延伸农业产业链，加快推进形成以林特植物、特种经济动物加工为主体的长白山林特产品加工生产基地，着力打造产业集群。 水饮品：提升长白山矿泉水影响力，综合利用白山特有的山核桃、圆枣子、五味子等天然食药资源，开发高端健康饮品，形成卖原水和高端健康饮品错位补充的格局，提高市场占有率和知名度。

## （七）探索保障流域可持续发展的新举措

完善治理体系，提高流域生态协同治理效能加强政府、社会、公众等流域治理主体之间的协同，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的治理体系。

### 1.全面推行和完善“河长制”

继续扎实推进流域河长制工作，全面构建“党政河长+司法河长+社会河长”管理体系，纵向建设市、县（市）、镇（街道）、村（社区）四级河长体系，设置专职河长助理员，形成“上级抓下级，层层抓落实”的纵向责任链条。进一步明确责任部门或个人责任范围及其工作量等，将责任落实到具体职能部门和责任人身上，明确本阶段和下一阶段的治理目标以及未完成、完成和超额完成责任目标的奖惩措施等，实现治理责任的清晰化和可操作化。加强社会协同，建立流域生态协同治理平台，发挥社会公益组织的监督作用，形成全民参与、社会共治的流域保护格局。

### 2.推动流域协同治理机制创新

成立流域环境综合治理与可持续发展试点工作领导小组，坚持“守水有责、守水担责”思想共识，建立月报告、月调度、季督查制度。推动签定《跨县（市）界河流联防联控合作协议》，建立联合监测和预警机制，逐步实现信息共享，开展污染治理联防联控。加强联合执法，通过对流域内水生态环境保护修复联合防治、联合执法，强化信息共享，消除流域生态监管盲区，减少生态治理中的各方推诿，实现流域生态环境共建共治。根据区域特色、功能定位、禀赋特征等内外部条件来制定差别化的治理和保护措施，针对不同污染原因实施分类保护和分区保护。加强区域沟通，拓宽流域生态保护协商渠道。建立健全政府协商机制，涵盖地区主要领导、主管领导以及具体执行者等多个层面，出台包括决策、协调以及执行等的多层协商机制。谋划设立流域生态保护和高质量发展办公室，共同协商解决流域治理中的基础问题和紧迫问题，提高协同治理效能。

### 3.建立健全考核评价体系与奖惩机制

完善考核机制建设，建立流域统筹协调、系统高效的综合管理制度，完善建立流域内各级党委、政府保护的目标责任制，减少地方政府由于竞争和非合作行为带来的不利影响。构建奖惩机制，加大对流域生态环境问题的责任追究和惩处力度，加强对流域生态薄弱环节治理的跟踪和监督；推动设立流域生态保护基金、补偿基金、治理基金等，对流域上下游之间的水环境质量进行价值化处理，提高流域环境保护的积极性，推动流域绿色发展战略目标的实现。

### 4.推动社会资本参与流域治理

引导社会资本积极参与，通过特许经营等市场化方式，引入水务、环卫等第三方治理机构参与流域内生活污水、生活垃圾的专业运营。积极探索流域治理融资新模式，吸引大型国企参与流域水环境综合治理。引入市场机制，建立市场化、多元化生态补偿机制，形成“政府政策＋市场机制”的协同效应。基于“减排贡献度”科学界定流域生态保护者与受益者的权利义务，通过资金补助、对口协作、产业转移、人才培训和共建园区等方式提供适当补偿，构建多元化生态补偿机制。推动引入碳排放权交易、碳汇交易等区域经济发展的先行“生产要素”，通过引导资金、技术等资源要素的区域转移，推进流域绿色化补偿，构建市场化的补偿机制。尝试利用生态资源优势参与碳交易。

### 5.打造公众参与流域治理的良好氛围

积极提高公众参与水平。对河长制进行创新和改良，招募热心环保事业的市民（村民）成为公益岗的民间河长，通过民间河长及时发现反馈并解决问题。通过寻找上报涉水问题，鼓励发动公众积极参与巡河巡湖、踊跃寻找涉水问题，进一步营造“齐抓共管、人人参与”的全民治水氛围。

营造包容有序的监管环境氛围。营造包容有序的监管环境氛围，提升依法依规的管理水平。通过建立环境立法参与制度，防止和纠正各种违法行为。完善的流域环境信息公开制度，调动公众参与，使得公众积极参与流域环境保护事业，保证公众及时了解到流域环境的相关信息，确保环保事业顺利展开。

积极提升信息科技应用水平。发挥互联网+、大数据、人工智能等新技术在流域协同治理决策、发展趋势预测以及预警监管等领域的作用，强化流域综合信息分析与研究，完善数据治理机制。完善流域环境大数据平台，构建流域环境数据共享平台，最大限度地实现流域内水环境质量状况的数据共享。

专栏7 体制机制创新重点

涉水信息共享机制：建立流域协同信息平台，动态反映流域环境质量、水文、污染源清单、水域岸线管理运行等方面情况，实现流域相关管理部门之间的信息资源互通和实时共享。 水利一体化发展机制：推动流域水资源开发利用规划、河道岸线利用规划的统一编制，强化跨界水体共保联治和水域联合管控，努力推动流域成为水利高质量发展示范区、智慧水利引领区和协同保护治理先行区。 联合执法长效机制：运用卫星定位、物联网等高科技手段，加大在线监控设施建设，完善遥感遥测监控、重点区域视频监控和执法巡查监控，形成多要素、多介质动态监控和全覆盖、高精度、反应迅速的立体化监控网络。

- 五、投资匡算及可达性分析

## （一）总体安排

按照头道松花江流域水环境综合治理与可持续发展工作的基本思路和建设任务，本方案共安排水污染防治及水生态修复2大类，城镇污水处理、城镇垃圾收集处理、养殖污染防治、农村环境整治、生态循环农业、河道综合整治、可持续发展工程、饮用水水源地治理工程8小类共60个项目，估算总投资32.52亿元。目前已有80%项目纳入到各县（市）十四五规划。

按任务类型分，污染防治类项目31个，生态修复类项目29个。按行政区划分，靖宇县31个、抚松县15个、临江市14个。项目分布情况见表5-1，建设任务量见表5-2。

表5-1  项目分布情况

| 规划任务 | 任务类型 | 项目分布（个） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 靖宇 | 抚松 | 临江 | 合计 |
| 污染防治 | 城镇污水处理 | 6 | 5 | 2 | 13 |
|  | 城镇垃圾收集处理 | 2 | 1 | 1 | 4 |
|  | 养殖污染防治 | 2 | 0 | 1 | 3 |
|  | 农村环境整治 | 6 | 0 | 1 | 7 |
|  | 生态循环农业 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 生态修复 | 河道综合整治 | 3 | 4 | 2 | 9 |
|  | 可持续发展工程 | 7 | 1 | 4 | 12 |
|  | 饮用水水源地治理工程 | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 合计 |  | 31 | 15 | 14 | 60 |

表5-2  建设任务量统计表

| 规划任务 | 任务类型 | 单位 | 建设任务量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 靖宇 | 抚松 | 临江 | 合计 |
| 污染防治 | 城镇污水处理 | 新增（吨/日） | 25000.00 | 10000.00 | 5000.00 | 40000.00 |
|  |  | 管网（公里） | 22.73 | 28.28 | 0.47 | 51.47 |
|  | 城镇垃圾收集处理 | 处理厂（个） | 2 | 1 | 1 | 4.00 |
|  |  | 中转站（个） | 150 | 450 | 0 | 600.00 |
|  | 养殖污染防治 | 产有机肥（吨/年） | 55000 | 0 | 20000 | 75000.00 |
|  | 农村环境整治 | 村 | 27 | 0 | 5 | 32.00 |
|  | 生态循环农业 | 公顷 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 150.00 |
| 生态修复 | 河道综合整治 | 公里 | 15.20 | 70.92 | 20.00 | 106.12 |
|  | 可持续发展工程 | 小流域治理 （平方公里） | 26.51 | 15.92 | 13.45 | 55.88 |
|  | 饮用水水源地治理工程 | 处 | 4 | 1 | 3 | 8 |

## （二）重点工程概述

### 1.城镇污水处理

城乡污水处理项目13个，新增污水处理能力40000吨/日，新建管网51.47公里，估算投资7.99亿元，占总投资的24.57%。

### 2.城镇垃圾收集处理

城镇垃圾处理项目4个。新增垃圾处理能力600吨/日，估算投资5.90亿元，占总投资的18.13%。

### 3.养殖污染防治

养殖污染防治项目3项，估算投资1.57亿元，占总投资的4.84%。

### 4.农村环境整治

对32个建制村开展农村环境综合整治，估算投资2.55亿元，占总投资的7.85%。

### 5.生态循环农业

生态循环农业综合整治项目4个，估算投资0.75亿元，占总投资的2.31%。

### 6.河道综合整治

综合整治河道106.12公里，建设项目9个，估算投资4.17亿元，占总投资的12.82%。

### 7.可持续发展工程

可持续发展工程12个，小流域治理面积55.88平方公里，估算投资4.85亿元，占总投资的14.92%。

### 8.饮用水水源地治理工程

饮用水水源地治理工程项目8个，估算投资4.74亿元，占总投资的14.56%。

## （三）预期环境效益

通过本方案实施，头道松花江流域内的生态环境将会有较大改善，河流水质得以稳定达到地表水环境质量Ⅲ类标准并不断提高。污染防治项目的实施将有效控制了点源、面源等的污染，保证松花江流域水质质量和安全。生态修复项目的实施，使生态建设水平稳步提高，水源涵养能力持续增强，可有效改善流域生态环境，提高水体自净能力。同时将环境保护和可持续发展思想落实到各种经济活动中，使流域内各生态系统内部结构更协调，功能更完善稳定，自然资源存量及有效利用率显著提高，在发展经济的同时环境不断改善。

1.治污效益

一是城镇污水处理实际处理能力新增4万吨，污水处理率从现状90%提高到92%，增加污染物消减能力化学需氧量4907.55吨/年、氨氮333.83吨/年、总氮409.43吨/年、总磷55.46吨/年。二是新建立完善的垃圾收运体系，新增垃圾处理能力600吨/天，基本实现资源化、无害化，减少二次污染和突发性污染事件风险。增加污染物消减能力化学需氧量1383.74吨/年、氨氮27.66吨/年。三是农业农村治理区，通过养殖污染防治、农村环境整治、循环农业等工作增加污染物消减能力化学需氧量926.02吨/年、氨氮181.60吨/年、总氮247.46吨/年、总磷49.74吨/年。

2.生态建设效益

方案安排实施河道清淤和综合整治工程，清淤疏浚河底淤泥，可恢复水生生态系统，有效提高对污染物的吸收分解净化能力和水源涵养能力。在河道深化生态建设，修复河口生态，减轻水体污染。开展可持续发展工程，建设生态清洁小流域55.88平方公里。饮用水水源地治理工程，保护水源地8处，生态修复12.32公顷。

## （四）目标可达性分析

通过试点开展，构建空间开发与资源承载力相匹配的新格局，推动流域水污染防治，加快从“绿水青山”到“冰天雪地”的统筹治理，打造流域特征明显的绿色生态产业体系，建立实现生态产品价值的新机制，推动绿色生产生活厚植乡村振兴的生态底色，建立保障流域可持续发展的新举措。使流域区内污染物消减能力可以大幅提高，流域区内生态功能进一步增强；产业发展空间格局得到优化，绿色可持续发展能力得到提升，水环境综合治理与可持续发展的目标最终得以实现。

### 1.污染防治目标可达性分析

污染物削减方面，在规划项目得以顺利实施、环境效益得以充分发挥的前提下，到2024年，化学需氧量、氨氮、总氮、总磷削减量分别达到7217.31吨/年、543.09吨/年、656.89吨/年、105.19吨/年。生活污水集中处理率方面，到2024年县城生活污水处理率达到92%。到2024年，流域城市生活垃圾无害化处理率达到95%。白山市“十四五”规划和中共白山市委七届十次全会都提出，要实施“洁土”工程、“蓝天”工程、“青山”工程、“碧水”工程和“美丽”工程，统筹开展土壤污染修复与治理、多污染物协同控制、城乡环境综合整治等治污措施，污染防治目标能够实现。

### 2.考核断面水质目标可达性分析

为了实现“十四五”头道松花江水质目标，流域各级政府将严格执行污水排放标准，加强地下水污染防治，推进城乡生活垃圾、污水等基础设施建设，通过规划工程建成和稳定运行以及管理减排措施的有效实施，巩固提升城市黑臭水体治理成效，能够有效改善水系统、水循环，稳步提升水环境质量，确保化学需氧量、总磷、氨氮的入河量保持在水环境承载力范围内，2024年流域考核断面水质稳定达到功能区划要求。

### 3.生态保护目标可达性分析

充分保护流域内现有农田及湿地，发挥其生态缓冲能力及自我调控能力，严格控制对流域内空地及农田的开发建设活动。饮用水水源地治理工程、河道生态修复、可持续发展工程等项目的实施，头道松花江水生态系统更加健康稳定，生态功能得到恢复和加强。持续实施森林质量精准提升工程，改造低质林，提高森林质量，优化森林生态系统内部结构，巩固吉林东部森林生态屏障地位，2024年头道松花江流域森林覆盖率可到84.6%。

### 4.节水目标可达性分析

加大节水宣传力度，督促企业建立节水考核制度。引导企业加强车间用水回收和分类利用力度。坚持以高用水行业为重点，推动企业加强科技进步和技术创新，加大结构调整和技术改造力度，强化监督管理，深挖企业的节水潜力，实施高效节水行动，提升用水效率，推进新、改、扩建项目用水达到行业先进水平；农业上实行节水灌溉降低水资源消耗强度；促进水资源优化配置和高效利用，全面提高水资源利用效率。

### 5.绿色发展目标可达性分析

以绿色发展为主线，打造中国矿泉水产业“第一品牌”，打响长白原生态、无公害高端品牌。大力发展医药健康产业，全力打造世界人参之都，建设全国著名康养胜地，打造长白山北药生产基地。大力发展生态旅游产业，打响“长白山”旅游品牌，推动旅游与文体、康养等融合发展，构建全域旅游新格局。大力发展硅藻土产业，打造国家级矿产新材料产业集聚区，建设亚洲硅藻土之都。大力发展长白山文化产业，创建国家级文化产业示范园区和示范企业，加快构建现代公共文化服务体系，培育一批具有地方特色的文化品牌。从煤、林、铁“老三样”到“新五样”—矿产新材料、矿泉水、医药健康、旅游和现代服务业等绿色产业转变，促进经济可持续发展；通过优化城乡发展空间，提升城镇发展活力，提高城镇化水平，助力乡村振兴。

# 六、组织实施

## （一）强化组织保障

省发改委牵头，协调省直有关部门加强对试点工作的组织领导。白山市成立头道松花江流域水环境综合治理与可持续发展试点领导小组，统筹推进试点建设工作。

## （二）强化工作落实

将具体任务和项目实施纳入试点市县国民经济和社会发展年度计划，明确分工、落实责任。建立完善项目服务、跟踪推进机制，推动各项重点任务落实到位。

## （三）强化政策支持

紧紧抓住省委、省政府支持白山市建设“两山”理念试验区的政策机遇，有针对性的制定试点建设的支持举措。做好试点项目谋划和推介，积极争取和整合各类资金，鼓励社会资本和民间投资参与试点建设。

# 附表 重点工程清单

| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容与规模 | 建设起止年 | 规划投资 （万元） | 分年度投资计划（万元） |  |  | 污染物消减量（吨/年） |  |  |  | 生态改善 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022年 | 2023年 | 2024年 | COD | 氨氮 | 总氮 | 总磷 |  |  |
| 一、水污染防治重点工程 |  |  | — | 187623.90 | 40855.62 | 83801.55 | 62966.73 | 7217.31 | 543.09 | 656.89 | 105.19 | — | — |
| （一）城镇污水处理工程 |  |  | — | 79907.65 | 18105.62 | 40341.52 | 21460.51 | 4907.55 | 333.83 | 409.43 | 55.46 | — | — |
| 1 | 靖宇县污水处理厂二期工程建设项目 | 工程规模为2.5万米3/d，总变化系数采用1.47，设计水量为3.675万米3/d。工程出水执行一级A标准，达到要求后，排放至濛江（珠子河），最后进入松花江。 | 2023-2024 | 12960.51 | — | 6000.00 | 6960.51 | 3193.75 | 228.13 | 228.13 | 31.94 | — | 靖宇县人民政府 |
| 2 | 靖宇县城区污水管网改造工程 | 新建污水管道12公里。管沟恢复道路60000.0平方米。 | 2022-2024 | 4065.44 | 2065.44 | 1000.00 | 1000.00 | — | — | — | — | — | 靖宇县人民政府 |
| 3 | 靖宇县城区排水管网清淤、检测及污水管网更新改造工程 | 管网排查工程量为106709.7米，管网清淤、检测工程量为106709.7米，排水管道更新工程排水管道更新工程量为长度为3928米。 | 2022-2023 | 2040.18 | 1040.18 | 1000.00 | — | — | — | — | — | — | 靖宇县人民政府 |
| 4 | 靖宇县污水处理设施改造工程 | 铺设市政污水管线537米，铺设珠子河河堤路北岸市政污水管线275米。排污口截流及改造；污水提升泵站改造；污水处理厂改造。 | 2022-2023 | 1795.00 | 1000.00 | 795.00 | — | — | — | — | — | — | 靖宇县人民政府 |
| 5 | 靖宇县花园口镇雨污分离建设项目-污水部分 | 新建污水管线2960.9米，新建化粪池2座。 | 2023-2024 | 2203.00 | — | 1203.00 | 1000.00 | — | — | — | — | — | 靖宇县人民政府 |
| 6 | 靖宇县那尔轰镇雨污分离建设项目-污水部分 | 新建污水管线3030米，新建化粪池8座。 | 2022-2023 | 3826.00 | 2000.00 | 1826.00 | — | — | — | — | — | — | 靖宇县人民政府 |
| 7 | 吉林省抚松县仙人桥镇污水处理工程 | 建设一座规划处理规模为2000立方米/d的污水处理厂，计划建设污水管线14378米，新建两座污水提升泵站 | 2023-2024 | 8000.00 | — | 4500.00 | 3500.00 | 226.30 | 10.95 | 25.55 | 2.92 | — | 抚松县人民政府 |
| 8 | 吉林省抚松县万良污水处理工程 | 建设规模为总用地面积1.88公顷，建筑面积2598.78平方米，建设一座处理规模为5000m³/d的污水处理厂,污水管线7900米。 | 2022-2023 | 7946.91 | 4000.00 | 3946.91 | — | 565.75 | 27.38 | 63.88 | 7.30 |  | 抚松县人民政府 |
| 9 | 吉林省抚松县北岗镇污水处理工程 | 建设日处理3000m³/d污水处理厂一座，铺设污水管网6公里。 | 2023-2024 | 6000.00 | — | 3000.00 | 3000.00 | 339.45 | 16.43 | 38.33 | 4.38 |  | 抚松县人民政府 |
| 10 | 抚松镇污水处理扩建工程 | 增加日处理污水量2000万吨，达到日处理量20000吨。 | 2022-2023 | 12000.00 | 5000.00 | 7000.00 |  | 226.30 | 10.95 | 25.55 | 2.92 |  | 抚松县人民政府 |
| 11 | 抚松县新建污泥处理工程 | 建设规模为占地3.6公顷，建筑面积8080平方米，建设污泥处理场一座，发酵车间两座，辅料棚一座，设计规模为100t/d. | 2022-2023 | 10599.61 | — | 5599.61 | 5000.00 | — | — | — | — |  | 抚松县人民政府 |
| 12 | 临江市大栗子铁矿区改造污水处理厂建及管网建设工程 | 新建污水处理厂规模：5000立方米/日。新建污水管线15250米，拆除及恢复道路面积55190平方米。 | 2022-2023 | 6235.00 | 3000.00 | 3235.00 | — | 356.00 | 40.00 | 28.00 | 6.00 | — | 临江市人民政府 |
| 13 | 临江市污水提升泵站工程 | 新建一体化污水提升泵站13座，新建污水管道1465米，河堤护栏拆除及恢复45.5米。 | 2023-2024 | 2236.00 | — | 1236.00 | 1000.00 | — | — | — | — | — | 临江市人民政府 |
| （二）城镇垃圾收集处理 |  |  | — | 58967.35 | 9000.00 | 25391.13 | 24576.22 | 1383.74 | 27.66 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 1 | 靖宇县垃圾分类及处理中心建设项目 | 项目规划总占地面积35921.09米2，日分类垃圾150吨，处理中心填埋区库容15万立方米，库容量可处理垃圾10年，新建 1 栋分类区建筑面积为2366平方米、新建1栋制肥发酵车间2366平方米、排水沟730米。 填埋区：填埋库区16625平方米、调节池3500立方米、提升泵 井1项、截洪沟700米。 同时购置生产及配套设备78台套。 | 2023-2024 | 5917.46 | — | 1775.24 | 4142.22 | 531.74 | 13.83 | — | — | 垃圾进行分类，实现垃圾资源化、减量化、无害化 | 靖宇县人民政府 |
| 2 | 靖宇县垃圾填埋场一期封场建设项目 | 填埋区垃圾堆体整形封场覆盖工程，填埋渗滤液导排系统、填埋气体倒排处理完善工程，填埋区垃圾堆体绿化、环境与安全监测工程，垃圾填埋场一期填埋区存量渗滤液应急处理工程。 | 2022-2023 | 3464.40 | 2000.00 | 1464.40 | — | — | — | — | — | — | 靖宇县人民政府 |
| 3 | 吉林省抚松新建垃圾处理场项目 | 建设规模为总用地面积34.8公顷，建筑面积4760.42平方米，主要建设填埋库区、渗滤液处理及管理区，设计规模450t/d，渗滤液处理量300t/d。 | 2023-2024 | 26151.49 | — | 13151.49 | 13000.00 | 852.00 | 13.83 | — | — | 对居民生活垃圾进行收集处理，对绿化城镇环境方面和植被保护方面有不可忽视的作用 | 抚松县人民政府 |
| 4 | 临江市大宗固废低碳节能绿色产业园区基础设施建设项目 | 项目总占地面积88002.73㎡，总建筑面积39381.27㎡，其中地上建筑面积38403.37㎡，地下建筑面积977.9㎡。建设内容包括：标准化厂房9栋、服务用房1栋、员工寝室1栋，并建设相关配套基础设施等。 | 2022-2024 | 23434.00 | 7000.00 | 9000.00 | 7434.00 | — | — | — | — | — | 临江市人民政府 |
| （三）养殖污染防治工程 |  |  | — | 15728.50 | 5300.00 | 5828.50 | 4600.00 | 867.00 | 175.60 | 200.00 | 42.00 |  |  |
| 1 | 靖宇县畜禽粪污堆肥场建设项目 | 新建30个畜禽粪污堆肥场，每个堆肥场地占地面积200平方米。 | 2022-2023 | 900.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 110.1 | 13 | 11 | 6 | 减少村屯粪污乱堆乱放问题，改善农村人居环境 | 靖宇县人民政府 |
| 2 | 靖宇县畜禽粪便污染整治及资源化利用项目 | 在靖宇县8个乡镇内各建设一座畜禽粪便处理厂，总建筑面积为27600平方米，其中：8栋生产车间面积为24000平方米(3000㎡/栋)、8栋管理用房面积2800平方米（350㎡/栋），地下设备用房面积800平方米，购置生产设备及配套公用工程设备等内容 | 2022-2024 | 9328.50 | 3000.00 | 3028.50 | 3300.00 | 504.6 | 108.4 | 126 | 24 | — | 靖宇县人民政府 |
| 3 | 临江市利用二、三级硅藻土年产2万吨环保有机生物缓释肥料项目 | 该项目占地21000平方米， 建筑面积13000平方米，主要建设生产车间、厂房及其他辅助设施等；该项目建成后年可生产2万吨环保有机生物缓释肥料。 | 2022-2024 | 5500.00 | 2000.00 | 2500.00 | 1000.00 | 252.3 | 54.2 | 63 | 12 | — | 临江市人民政府 |
| （四）农村环境整治工程 |  |  | — | 25520.40 | 6950.00 | 9240.40 | 9330.00 | — | — | — | — |  |  |
| 1 | 靖宇县赤松镇14个村农村环境综合整治工程 | 14个村的人居环境治理、完善垃圾、污水处理设施。 | 2022-2024 | 540.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | — | — | — | — | 改善人居环境27539平方公里 | 靖宇县人民政府 |
| 2 | 靖宇县2021年水库移民村基础设施建设项目 | 新建排水沟1204延长米、排水渠244延长米、防护堤150延长米。 | 2022-2022 | 1470.00 | 1470.00 | — | — | — | — | — | — | — | 靖宇县人民政府 |
| 3 | 靖宇县青龙河沿线农村环境整治工程 | 利用迁后住房改造为民宿103户；修建美化街道1公里;建自助采摘园37亩（各种果树3700株）；建蓝莓采摘园200亩（10000株）；林间步道（可骑行）8公里；健全污水处理等辅助设施。预计该项目占地1000公顷，基础设施建设用地10公顷。 | 2023-2024 | 1100.00 | — | 300.00 | 800.00 | — | — | — | — | — | 靖宇县人民政府 |
| 4 | 靖宇县赤松镇农村环境综合整治工程 | 赤松村、青松村、赤柏村、小沙河村四个村修建围栏长度共计24444.5米，其中赤松村15467米，青松村1402.5米，赤柏村3717.5米，小沙河村3857.5米。赤柏村修建边沟2502米，涵洞1道。 | 2023-2024 | 3464.40 | — | 1464.40 | 2000.00 | — | — | — | — | — | 靖宇县人民政府 |
| 5 | 靖宇县三道湖镇农村环境综合整治工程 | 本项目对34条边沟进行防护，总长度为7088米，其中永安村3205.5米，继红村3683.8米，四道沟村198.7米，涵管130处。 | 2022-2023 | 596.00 | 300.00 | 296.00 | — | — | — | — | — | — | 靖宇县人民政府 |
| 6 | 靖宇县农村环境综合治理项目 | 该项目新建污水处理站设备用房1座，占地面积24.00㎡，建筑面积24.00㎡；安装一体化污水处理设备36台（套）；敷设污水管线3772.32m，新建边沟40300米。 | 2022-2023 | 3350.00 | — | 2000.00 | 1350.00 | — | — | — | — |  | 靖宇县人民政府 |
| 7 | 临江市环境综合整治项目 | 对临江市各乡镇街进行环境综合整治。 | 2022-2024 | 15000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | — | — | — | — | — | 临江市人民政府 |
| （五）生态循环农业工程 |  |  |  | 7500.00 | 1500.00 | 3000.00 | 3000.00 | 59.02 | 6.00 | 47.46 | 7.74 | — |  |
| 1 | 靖宇县生态循环农业与面源污染治理工程 | 建设坡耕地生物拦截带。采用太阳能杀虫灯，粘虫板，昆虫性引诱剂诱捕器；水肥一体化工程1个，建设污水收集管网及农业废弃物收集设施，建设生态池塘、人工湿地、生态沟渠及生态缓冲带等。治理面积50公顷。 | 2022-2024 | 1500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 11.90 | 1.30 | 10.30 | 1.30 | — | 靖宇县人民政府 |
| 2 | 抚松县生态循环农业与面源污染治理工程 | 设置采用太阳能杀虫灯，粘虫板，昆虫性引诱剂诱捕器；水肥一体化工程1个，建设污水收集管网及农业废弃物收集设施，建设生态池塘、生态沟渠及生态缓冲带等。治理面积50公顷。 | 2022-2024 | 1500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 12.80 | 1.40 | 11.20 | 1.20 | — | 抚松县人民政府 |
| 3 | 临江市生态循环农业与面源污染治理工程 | 建设坡耕地生物拦截带。采用太阳能杀虫灯，粘虫板，昆虫性引诱剂诱捕器；建设污水收集管网及农业废弃物收集设施，生态沟渠及生态缓冲带等。治理面积50公顷。 | 2022-2024 | 1500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 15.60 | 1.50 | 11.80 | 2.38 | — | 临江市人民政府 |
| 4 | 临江市恒兴牧业扩建项目 | 扩建牛舍4栋，屠宰场1000平方米，冷库1000平方米。利用秸秆养牛、牛粪肥田,改变长期施用化肥导致的土壤板结,有效改善土壤理化性状,促进农牧业良性循环。 | 2023-2024 | 3000.00 | — | 1500.00 | 1500.00 | 18.72 | 1.8 | 14.16 | 2.856 | — | 临江市人民政府 |
| 二、水生态重点工程 |  |  | — | 137622.36 | 38371.10 | 54948.82 | 44302.44 | — | — | — | — |  |  |
| （一）河道综合整治工程 |  |  | — | 41701.81 | 13060.00 | 16241.81 | 12400.00 | — | — | — | — |  |  |
| 1 | 白山湖靖宇县花园口镇松江村护岸工程 | 新建护岸工程长1408米，新建6条山洪沟治理总长619米 | 2022-2023 | 2160.00 | 1160.00 | 1000.00 | — | — | — | — | — | — | 靖宇县人民政府 |
| 2 | 靖宇县三道濛江河东北抗联教育基地段治理工程 | 工程护岸总长度为6078米，其中左岸长2829米，右岸长3249米。新建涵洞18座，其中引水涵2座，排水圆洞（φ0.3米）5座；排水圆涵（φ1.0米）9座；排水方涵2座。 | 2022-2023 | 3514.96 | 2000.00 | 1514.96 | — | — | — | — | — | — | 靖宇县人民政府 |
| 3 | 靖宇县珠子河（双石村段）河道综合整治工程 | 珠子河左岸总长3.95公里，右岸总长3.852公里 | 2023-2024 | 3361.85 | — | 1661.85 | 1700.00 | — | — | — | — | — | 靖宇县人民政府 |
| 4 | 抚松县头道松花江流域抚松段可持续发展工程（一期） | 1）头道松花江生态护岸23.7公里（其中：从黄家崴子村至松江河入河口对堤防加固段护坡进行钻孔栽植五叶地锦等攀爬植物，长度 11.2公里，在抚松镇段、大青川段采用草皮护坡长度 8.54公里，在头道松花江流域乱泥沟河（兴隆乡段）采用生态护岸 3.96公里）。 2）生态步道6.5公里（抚松镇北江段生态步道2.5公 里，松花江流域乱泥河（兴隆乡段）生态步道4公里）。 3）生态隔离带0.99平方公里。 | 2023-2024 | 4065.00 | — | 1065.00 | 3000.00 | — | — | — | — | — | 抚松县人民政府 |
| 5 | 抚松县头道松花江流域抚松段可持续发展工程（二期） | 河滩湿地建设、生态护坡、清理垃圾 | 2023-2024 | 4500.00 | — | 2000.00 | 2500.00 | — | — | — | — | — | 抚松县人民政府 |
| 6 | 抚松县头道松花江流域三参场河段及西河段河道综合整治工程 | 项目新建生态护坡13582米，生态隔离带40746平方米，生态步道5235米。 | 2022-2024 | 3500.00 | 1500.00 | 1000.00 | 1000.00 | — | — | — | — | — | 抚松县人民政府 |
| 7 | 抚松县汤河河道综合整治工程 | 新建既有浆砌石挡土墙迎水面加固及生态护岸总长13915米，新建堤防295米，新建人行步道15206米2， | 2022-2023 | 5400.00 | 3400.00 | 2000.00 | — | — | — | — | — | — | 抚松县人民政府 |
| 8 | 临江市山洪沟综合治理工程项目 | 生态护岸、格宾网箱护岸、石笼谷坊、作业路、封育围栏、水保林、经济林等。 | 2022-2024 | 9200.00 | 5000.00 | 3000.00 | 1200.00 | — | — | — | — | — | 临江市人民政府 |
| 9 | 临江市头道沟、二道沟及三道沟河综合治理工程 | 河道整治15公里。生态堤防、生态护岸、石笼等防护措施。 | 2023-2024 | 6000.00 | — | 3000.00 | 3000.00 | — | — | — | — | — | 临江市人民政府 |
| （二）可持续发展工程 |  |  |  | 48531.77 | 11411.10 | 20243.01 | 16877.66 | — | — | — | — | — |  |
| 1 | 靖宇县珠子河流域可持续发展工程（一期） | 项目主要建设垃圾收运工程、生态护岸及步道工程、污水管网工程三部分：垃圾收运工程一期总占地面积16190.29㎡，总建筑面积3026.89㎡，生活垃圾筛分处理规模150t/d；珠子河流域新建生态护岸工程长度2.00km，生态步道长度4.50km；建设污水管线总长度21.31km，包括新建污水管线长度17.97km，修复污水管线长度3.34km。 | 2022-2023 | 7223.21 | 3161.10 | 4062.11 |  | — | — | — | — |  | 靖宇县人民政府 |
| 2 | 靖宇县赤松镇头道松花江流域可持续发展工程 | 赤松河浆生态隔离带7500米，砌石挡墙7500延长米，那尔轰河小流域生态步道2150米，浆砌石挡墙2150延长米， | 2022--2024 | 3860.00 | 1650.00 | 1160.00 | 1050.00 | — | — | — | — | 减少水土流失面积7500平方米 | 靖宇县人民政府 |
| 3 | 靖宇县那尔轰河流域可持续发展工程 | 靖宇县那尔轰镇那尔轰村，新建重力式浆砌石挡墙、生态护坡总长2750米，排水涵管11处，下河台阶4处，盖板桥4.0米宽6座,潜坝12道宽138米。那尔轰镇西头村小流域治理工程新建生态护坡总长1877.5米，生态隔离带1877.5米，本工程设建筑物15处，其中设直径800米排水涵4处，下河台阶4处，盖板桥2座，下河车道5处。 | 2023-2024 | 1296.00 | — | 626.00 | 670.00 | — | — | — | — | — | 靖宇县人民政府 |
| 4 | 靖宇县花园口镇头道花园河流域可持续发展工程 | 本次设计实施护岸工程总长度3015米。其中左岸治理长度1571米，右岸治理长度1258米，支流回水治理长度186米。工程新建人行下河台阶3处，新建板桥1座。同时，建设生态隔离带。 | 2023-2023 | 972.00 | — | 972.00 | — | — | — | — | — | — | 靖宇县人民政府 |
| 5 | 靖宇县青龙河流域可持续发展工程 | 修建生态护岸1226.7米，生态步道1226.7米。 | 2023-2023 | 655.90 | — | 655.90 | — | — | — | — | — | — | 靖宇县人民政府 |
| 6 | 靖宇县八宝栏河流域可持续发展工程 | 修建生态护岸2629米，生态步道2629米。 | 2024-2024 | 1342.66 | — | — | 1342.66 | — | — | — | — | — | 靖宇县人民政府 |
| 7 | 靖宇县头道松花江流域正身河可持续发展工程 | 干流左岸新建生态护岸长266米，干流右岸生态护岸长1325米。新建排水涵1个，生态步道1500米。 | 2024-2024 | 941.00 | — | — | 941.00 | — | — | — | — | — | 靖宇县人民政府 |
| 8 | 抚松县头道松花江流域可持续发展工程 | 生态护坡防护64处，谷坊122座，河底淤泥清淤。 | 2023-2023 | 727.00 | — | 727.00 | — | — | — | — | — | 减少水土流失面积15.92平方公里 | 抚松县人民政府 |
| 9 | 临江五道沟国家湿地保护与恢复建设项目 | 湿地保护与修复项目，巡护道路修建及维护项目，湿地公园大门建设项目，宣教监测体系建设项目，继续加强湿地宣教、监测基础设施设备建设，利用北斗定位系统替代GPS定位系统，完成原有监测、巡护设备、红外线监测照相机传输系统升级更新工程建设； | 2022-2024 | 5600.00 | 1600.00 | 2000.00 | 2000.00 | — | — | — | — | — | 临江市人民政府 |
| 10 | 临江市病险水库除险加固工程 | 除险加固29座水库，溢流坝生态修复，底泥清理、防渗处理等。 | 2023-2024 | 8874.00 | — | 4000.00 | 4874.00 | — | — | — | — | — | 临江市人民政府 |
| 11 | 临江市生态修复工程建设项目 | 项目设计总面积12.3244公顷。A段挡墙425m、小品雕塑5组、观景廊道70m、园路及场地铺装18741㎡、实土绿化17479㎡，屋顶绿化118㎡。B段地下消防水池泵房93.43㎡、景墙340m、挡土墙980m、小品雕塑5组、园路及场地铺装37381.93㎡、实土绿化22353㎡，屋顶绿化953㎡。C段面积19824.7平方米，主要有湿地种植19824.7㎡。 | 2022-2024 | 15220.00 | 5000.00 | 5220.00 | 5000.00 | — | — | — | — | — | 临江市人民政府 |
| 12 | 临江市头道松花江流域可持续发展工程 | 修建生态健康步道一条，共11公里。并对步道两侧建设生态隔离带。 | 2023-2024 | 1820.00 | — | 820.00 | 1000.00 | — | — | — | — | — | 临江市人民政府 |
| （三）饮用水水源地治理工程 |  |  |  | 47388.78 | 13900.00 | 18464.00 | 15024.78 | — | — | — | — | — |  |
| 1 | 吉林靖宇国家级自然保护区保护与修复项目 | 保护区信息中心、水文水质监测，双光谱视频监控、气候环境监测、林火红外监测及火山剖面的保护和修复 | 2023-2024 | 5000.00 | — | 2000.00 | 3000.00 | — | — | — | — | — | 靖宇县人民政府 |
| 2 | 靖宇火山矿泉群饮用水水源地治理工程 | 建设旅游服务中心200平方米，建设火山剖面保护围栏2000平方米 | 2022-2023 | 1500.00 | 900.00 | 600.00 | — | — | — | — | — | — | 靖宇县人民政府 |
| 3 | 松花江上游（白山湖库区花园正身河入江口）饮用水水源地治理工程 | 新建护岸工程长1408米，6条山洪沟治理总长619米，与护岸景观路交叉处设置5座人行桥等 | 2023-2024 | 2161.00 | — | 1001.00 | 1160.00 | — | — | — | — | — | 靖宇县人民政府 |
| 4 | 靖宇县饮水安全及水源地生态保护工程 | 巨龙泉水源地：铁栅栏1500米，铁蒺藜6652米；警示牌55处，界碑97处，界桩197处。泉眼封闭式截污沟300米。DN200球墨铸铁输水管50米。通往水源地的施工便道长约3467米，宽4米，道路面积13868平方米，涵洞8道；1、保护区内通往各个泉眼的施工便道，长度约为138.44米，宽4米，面积为553.76平方米；恢复植被面积为17634.5平方米。监控78套，路灯60盏。飞龙泉水源地：箱涵1座。泉眼群山体处挡墙130米。翻建既有河道两侧石笼合计465立方米。汇水廊道长度约为535米，混凝土盖板约为34.56立方米。更换廊道检查井井盖10座。泉眼封闭室共8处约163立方米，每处面积约为6-10平方米。维修DN200球墨铸铁输水管41米。更换DN200阀门2座。恢复植被面积为8674.85平方米。 | 2022-2024 | 3923.78 | 2000.00 | 1500.00 | 423.78 | — | — | — | — | 减少水土流失面积 26308平方米 | 靖宇县人民政府 |
| 5 | 临江市菩提峰水源地保护工程项目 | 新建一级保护区防护栏9000米，高度3.5米，面积31500平方米；二级保护区防护栏23700米，高度3.5米，面积82950平方米。安装摄像头1300套。改建水泥混凝土道路1650米，宽度3.5—4.5米，改建木栈道2800米，宽度2米。新建生态草坪4300平方米。改建大门1座。 | 2022-2024 | 5078.00 | 1000.00 | 2000.00 | 2078.00 | — | — | — | — | — | 临江市人民政府 |
| 6 | 临江市大母猪沟（大木柱沟）地表水源工程 | 新建地表水源工程1处，新建净水厂1座。溢流坝面修复，防渗处理等。 | 2022-2024 | 20726.00 | 6000.00 | 7363.00 | 7363.00 | — | — | — | — | — | 临江市人民政府 |
| 7 | 2022年临江市农村饮水巩固提升工程 | 改造农村饮水工程25处。供水管网20km，改造蓄水池10座。 | 2022-2023 | 6000.00 | 3000.00 | 3000.00 | — | — | — | — | — | — | 临江市人民政府 |
| 8 | 抚松县水源水源地保护项目 | 水源地增设在线监控设施、增设在线水质监测设施、完善界碑界桩等 | 2022-2024 | 3000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | — | — | — | — | — | 抚松县人民政府 |
| 合计 |  |  |  | 325246.26 | 79226.72 | 138750.37 | 107269.17 | 7217.31 | 543.09 | 656.89 | 105.19 |  |  |